실습 교재 Next Generation DevOps Center 핸즈온 (1 인 실습 ) 대상 : 혼자서 전 과정을 익히려는 PM/PL· 개발자 ·QA (1 인 개인 실습 ) 형태 : 1 인 실습 , 따라하기 (Step-by-Step). 스크린샷 없이 글로 상세 설명 . 한사람이 PM · BA · Developer · QA · RM 역할을 순서대로 모두 수행합니다 . 샘플 프로젝트 : trailheadapps/dreamhouse-lwc 와 유사한 "DreamHouse Lite" ( 부동산 매물 관리 LWC 앱 ) 도구 : Next Generation DevOps Center( 네이티브 ) Claude(AI 코딩 ) — 모든 작업은 Cheatsheet_for_ProjectManager.md / .claude/agents/ 전문 에이전트로 진행 ( 프롬프트는 Cheatsheet_for_DX_Developer.md) Salesforce CLI · VS Code · GitHub · Playwright(E2E 테스트 ) 파이프라인 : Developer Edition(Hub) + Dev Hub → Scratch Org 로 DEV / SIT / UAT 구성 → Hub(DE) = PROD( 릴리스 ) (Developer Edition Dev Hub 는 활성 Scratch Org 최대 3 개 → DEV·SIT·UAT 3 개로 구성 , PROD 는 Hub(DE) 조직 ) 0. 교육 개요 0.1 학습 목표 이실습을 마치면 혼자서 다음 전 과정을 직접 수행할 수 있습니다 . 1. Developer Edition 가입 → Dev Hub 활성화 → 프로젝트 저장소 (GitHub) clone → Scratch Org 로 개발 / 테 스트 환경 구성 ( 작업 전 항상 git pull 최신화 ) 2. Next Generation DevOps Center 활성화 · 권한 설정 · 소스컨트롤 연결 3. 파이프라인 구성 (DEV → SIT → UAT → PROD) 및 프로젝트 생성 4. 산출물 작성 — REQUIREMENT → Phase 0(FIT/GAP/NUD · Acceptance Criteria) → PHASE-PLAN · WORKITEM ( 선후관계 포함 ) PROJECT-PLAN · 5. 목업 ( 프로토타입 ) UI 로 ( 가상 ) 고객 협의 → 결정사항을 문서에 반영 ( 본 · 목업 코드 공유 ) 6. Work Item 을 DevOps Center 에 등록 → 개발 (Develop) → Commit(DX Inspector) 7. Playwright E2E 테스트 작성 · 실행 ( 테스터 수행 ) — 인수기준 AC-nnn → *.spec.ts 8. Code Review/ 승인 → Promote → Deploy to SIT → Release to PROD 9. 산출물 정리 · 패키징 ( 문서 · 코드 · 테스트 · 추적성 매트릭스 ) 1 인 실습 안내 : 협업 ( 코드 리뷰 · 승인 ) 도 혼자 1 인 2 역으로 수행합니다 . " 고객 ", " 리뷰어 (RM)" 는 본인이 역할을 바꿔 수행하거나 가상으로 진행합니다 . 0.2 필수 규칙 — 전문 에이전트 사용 문서 · 개발 · 테스트의 모든 작업은 .claude/agents/ 에 정의된 분야별 서브에이전트로 진행합니다 ( 직접 처리 금지 ). 본 실습은 **.claude/agents/** 폴더의 9 개 Salesforce 전문 에이전트를 사용합니다 . ( 이 폴더는 Lab 1.6 에 서 claude_salesforce.zip 을 풀면 프로젝트 최상위에 함께 설치됩니다 ) 에이전트역할본 실습에서 담당하는 작업 (Lab) requirements_analyst요구사항 분석 ·User Story·Acceptance Criteria REQUIREMENT, 인수기준 (AC), 목업 결정 의 본 산출물 반영 (Lab 5·7) solution_architect시스템 / 컴포넌트 설계 · 데이터 모델 · 기술 결정 FIT/GAP/NUD 분석 (Lab 5) project_manager프로젝트 계획 · 스프린트 · 일정 / 리소 스 PROJECT-PLAN, PHASE-PLAN (Lab 6) work_item_manager User Story→Task 분해 · 티켓 · 백로그 WORKITEM 문서 (Lab 6) frontend_developer LWC/Aura/UI· 클라이언트 로직목업 UI, LWC 화면 개발 (Lab 7·9) backend_developer Apex·Trigger·Batch·SOQL· 서버 로 직 오브젝트 /Apex 개발 (Lab 9) test_engineer Apex/Jest 테스트 · 커버리지 · 시나리오 AC→Playwright E2E spec, 단위 테스트 (Lab 10) code_reviewer 코드 품질 · 보안 · 성능 · 표준 리뷰 Code Review( 셀프 ) (Lab 11) documentation_writer API/ 설계 / 사용자 문서 ·Release Notes산출물 정리 (DELIVERABLES)· 추적성 (Lab 13) 사용법 : Claude Code 의 최근 버전에서는 지시하는 프롬프트에 적합한 에이전트를 Claude 가 선택하여 작 업을 진행하비다 . CLAUDE.md 에 작업별 에이전트를 미리 구성을 하여 진행하거나 , 진행하는 작업에 명시 적인 에이전트를 지정하려면 각 프롬프트 맨 앞에 이 작업은 .claude/agents/ 의 < 에이전트명 > 에이전트로 진 행해줘 . 를 붙입니다 . 적합한 에이전트가 없으면 직접 처리하지 말고 에이전트를 추가합니다 . ( 프롬프트 본 문 : Cheatsheet_for_ProjectManager.md) 0.3 준비물 / 선수 조건 이메일 1 개 (Developer Edition 가입용 ), GitHub 계정 1 개 , Claude 계정 1 개 개발 도구 설치 완료 → 환경 설정 문서 참고 ( [Setup_Developer_Environment.md] (Setup_Developer_Environment.md) 또는 [install-Windows11.md](install-Windows11.md)) JDK 21 · Node 22 · VS Code + Salesforce Extension Pack · Salesforce CLI( sf) · Git · Claude Code 인터넷 연결 , 최신 브라우저 명령어 표기 : 본 교재의 CLI 명령은 Windows PowerShell(PowerShell 7 권장 , 5.1 호환 ) 기준입니다 . 터 미널은 VS Code 통합 터미널 (PowerShell) 또는 Windows Terminal 을 사용하세요 . (macOS/Linux 는 셸 문법 만치환해 동일하게 사용 ) 0.4 예상 일정 (2 일 과정 예시 ) 시간 내용 Day 1 오전 환경 / 오그 /Dev Hub, DevOps Center 설정 , Scratch Org, 파이프라인 Day 1 오후 산출물 작성 (REQUIREMENT·Phase 0· 계획 ), 목업 프로토타이핑 Day 2 오전 Work Item 등록 · 개발 ·Commit, Playwright E2E( 테스터 ) Day 2 오후 Review·Promote·SIT·PROD, 산출물 정리 0.5 샘플 프로젝트 — "DreamHouse Lite" 참조 코드 : https://github.com/trailheadapps/dreamhouse-lwc 부동산 중개사가 매물 (Property) 을 등록 · 검색 · 조회하는 간단한 Lightning Web Component 앱 . 데이터 : Property__c( 매물 ) — 이름 , 주소 , 도시 , 가격 , 침실수 , 욕실수 , 사진 URL, 상태 기능 (Phase 1): 매물 목록 · 타일 카드 , 가격 / 침실 필터 검색 , 매물 상세 , App Page 구성 (Stretch, Phase 2 선택 ) 지도 / 차트 — 시간이 남으면 Lab Lab 1~4 Lab 5~7 Lab 8~10 Lab 11~13 학습용 환경 주의 : 본 실습은 Scratch Org( 최대 30 일 후 만료 ) 를 사용합니다 . 실제 프로젝트에서는 Sandbox 를 사용하세요 . Scratch Org 는 학습 후 삭제합니다 . 0.6 조직 운영 방식 ( 중요 ) 본인의 Developer Edition 조직 = Hub( 메인 ) 조직 . 여기에 Dev Hub + DevOps Center 를 활성화합니다 . PROD( 릴리스 ) 환경 = 이 Hub(DE) 조직 으로 사용합니다 . DEV / SIT / UAT = Scratch Org(Hub 에서 생성 ). Developer Edition Dev Hub 는 활성 Scratch Org 최대 3 개라 DEV·SIT·UAT 3 개로 정확히 구성됩니다 (PROD 는 Scratch 가 아닌 Hub 조직 ). SIT = 통합 테스트 ( 모듈 간 동작 ), UAT = 수용 테스트 ( 고객 / 사용자 관점 검증 ). Lab 1. 환경 & 오그 준비 (Dev Hub) 혼자 수행 . 본인의 조직 1 개를 Hub/ 메인으로 사용합니다 . Step 1.1 — Developer Edition 가입 1. 브라우저에서 https://developer.salesforce.com/signup 접속 2. 양식 입력 — 이름 / 이메일 / 회사 ( 임의 )/Username( 예 : me@dreamhouse.lab 형식의 전역 유일 값 ) 3. 가입 확인 이메일에서 비밀번호 설정 → 로그인 4. 이 조직을 "DreamHouse Hub" 로 기억 (= 메인 /PROD 역할 ) Username 은 이메일 형식이지만 실제 이메일과 달라도 됩니다 ( 전역 유일이기만 하면 됨 ). Step 1.2 — 도구 설치 확인 ( 터미널 ) sf --version # @salesforce/cli/2.x node --version # v22.x git --version claude --version code --version 하나라도 없으면 환경 설정 문서를 참고해서 설치 . Step 1.3 — Dev Hub 활성화 (Hub 조직 ) 1. Hub 조직 로그인 → Setup 2. Quick Find 에 "Dev Hub" 입력 → Dev Hub 클릭 3. Enable Dev Hub 토글을 On 4. ( 있으면 ) Enable Source Tracking in Developer and Developer Pro Sandboxes 토글을 ON — Scratch Org 는기본적으로 Source Tracking 이 켜져 있습니다 . Step 1.4 — CLI 에서 Dev Hub 인증 작업용 상위 폴더 ( 예 : 니다 ) ~/projects) 에서 Hub 에 인증합니다 . ( 프로젝트 폴더는 Step 1.6 에서 저장소를 clone 해 만듭 # 작업 상위 폴더 ( 예시 ) cd ~/projects sf org login web --set-default-dev-hub --alias DH-HUB # 브라우저가 열리면 Hub 조직 관리자 계정으로 로그인 → Allow # DH-HUB 가 (D) 로 표시되는지 확인 sf org list Step 1.5 — 프로젝트 저장소 (GitHub) 생성 ★ 핵심 원칙 — " 항상 저장소가 기준 (Source of Truth)": 차세대 DevOps Center 개발은 GitHub 저장소를 단일 기준으로 합니다 . 문서 ( 산출물 )· 목업 · 본 개발이 모두 이 하나의 저장소에서 이뤄지고 , DevOps Center(Lab 2) 도 바로 이 저장소를 연결합니다 . 작업을 시작할 때는 항상 먼저 최신화합니다 — 처음엔 Work Item 의 feature branch 를 git clone, 그 다음부터는 git fetch/ **git pull( 또는 checkout)** 한 뒤 개발 / 문서 작업을 진행하세요 . ( 로컬에서 먼저 만들고 나중에 올리는 방식 ✗) 1. GitHub 에서 새 저장소 생성 — 예 : dreamhouse-lite (Private 권장 ). 본 실습의 문서 · 목업 · 코드 공용 저장소 입니다 . "Add a README" 체크해 초기 커밋이 있는 상태로 만들면 바로 clone 가능 . Step 1.6 — 저장소 Clone + DX 프로젝트 초기화 + 설정팩 적용 & 첫 푸시 저장소를 clone 한 뒤 , 그 폴더 안에서 DX 프로젝트를 초기화하고 , ** 별도 제공되는 claude_salesforce.zip** 을 풀어 설정을 얹은 다음 push 합니다 . ( 이후 모든 Lab 은 이 폴더 안에서 진행 ) **claude_salesforce.zip 내용물 ( 프로젝트 최상위에 위치 ):** config/ — Scratch Org 정의 등 ( 생성된 기본 config 를 덮어씀 ) .claude/ — 전문 에이전트 9 종 (.claude/agents/) + 설정CLAUDE.md — AI 진행 규칙 ( 에이전트 사용 · 코드네임 ·DROP/ENHANCE/ADD· 추적성 등 ) .forceignore — 배포 제외 규칙 ( 생성된 기본 파일을 덮어씀 ) git clone https://github.com//dreamhouse-lite.git cd dreamhouse-lite # DX 스캐폴드 생성 (force-app/ sfdx-project.json config/) sf project generate --name temp-dx # 숨김파일 (.forceignore) 포함 저장소 루트로 이동 Get-ChildItem temp-dx -Force | Move-Item -Destination . Remove-Item temp-dx -Recurse -Force # 별도 제공된 claude_salesforce.zip 을 프로젝트 최상위에 압축 해제 # (config/ .claude/ CLAUDE.md .forceignore) Expand-Archive -Path -DestinationPath . -Force # force-app/ sfdx-project.json config/ .claude/ CLAUDE.md .forceignore README.md ... Get-ChildItem -Force git add . git commit -m "chore: init Salesforce DX project + claude_salesforce 설정팩 " git branch -M main # 저장소 (main) 에 프로젝트 베이스 반영 git push -u origin main sf project generate 는 하위 폴더를 만들기 때문에 clone 한 저장소 루트로 내용물을 옮긴 뒤 , 그 위에**claude_salesforce.zip 을 풀어 ** config/·.forceignore 를 제공 버전으로 덮어쓰고 .claude/( 에이 전트 9 종 )·CLAUDE.md( 기본 진행 규칙 ) 를 설치합니다 . ( 설치된 기본 CLAUDE.md 는 Lab 5.1 에서 /init 으로 현재 프로젝트에 맞게 갱신합니다 ) Lab 1 완료 기준 : Hub 가입 ·Dev Hub On·CLI 인증 (DH-HUB)· 저장소 clone + DX 프로젝트 + claude_salesforce.zip 적용 → main 푸시 ( 이후 작업은 항상 git pull 후 진행 ). Lab 2. Next Generation DevOps Center 설정 본인이 Hub 관리자로서 활성화 · 권한 · 소스컨트롤 연결을 수행합니다 . Step 2.1 — DevOps Center 활성화 (Hub 조직 ) 1. Hub 조직 Setup → Quick Find "DevOps Center" ( 경로 : Platform Tools → Development → DevOps Center) 2. DevOps Center 토글을 On (= 차세대 / 네이티브 활성화 . 패키지 설치 없음 ) 3. DX Tools 이용 약관을 검토하고 Accept 이약관은 DevOps Center · DX Inspector · Agentforce Vibes IDE 등 DX 도구에 공통 적용 . 4. App Launcher( ⬢⬢⬢ ) → "DevOps Center" 검색 → 앱이 보이면 성공 DevOps Center 는 Production 또는 Developer Edition 조직에서만 활성화됩니다 ( 여기서는 Hub=DE). Scratch Org/Sandbox 에서는 활성화하지 않습니다 . DevOps Center 앱 안에는 "Setup" 메뉴가 없습니다 . 활성화는 Salesforce 표준 Setup 에서 합니다 . Step 2.2 — 권한 세트 할당 ( 본인 계정 ) Setup → Permission Sets 에서 본인 계정에 모두 부여 (1 인이 전 역할 수행 ): 권한 세트 DevOps Center User 용도 기본 사용 (Work Item· 파이프라인 작업 ) DevOps Center Admin DevOps Center Deployment Manager 프로젝트 · 환경 · 사용자 설정 프로모트 ( 배포 ) DevOps Center Testing Manager DevOps Testing( 테스트 자산 · 품질 게이트 ) 관리 절차 : 권한 세트 선택 → Manage Assignments → Add Assignments → 본인 체크 → Assign → Done **Access DevOps Center Named Credentials 는 이 시점에 목록에 없습니다 .** 이 권한 세트는 소스 컨트롤 (GitHub) 연결 후 자동 생성 · 표시되므로 Step 2.4( 연결 후 ) 에서 할당합니다 . Step 2.3 — 소스 컨트롤 (GitHub) 연결 Lab 1 에서 만든 **dreamhouse-lite 저장소 **( 프로젝트 베이스가 이미 push 됨 ) 를 그대로 연결합니다 . ( 새 저장소를 다시 만들지 않습니다 ) 1. DevOps Center 앱 Home → "Connect to Version Control" 클릭 2. GitHub 선택 → 브라우저에서 GitHub 로그인 → Authorize Salesforce → 조직 접근 승인 이인증은 조직당 1 회면 됩니다 . 3. (Lab 4 에서 ) 파이프라인 생성 시 이 저장소를 소스로 지정 → DevOps Center 가 main 등 브랜치를 인식 . Step 2.4 — Access DevOps Center Named Credentials 권한 세트 할당 ( 소스 컨트롤 연결 후 ) GitHub 연결 시 DevOps Center 가 환경 / 소스 인증용 Named Credentials 를 만들고 , 그에 접근하는 **Access DevOps Center Named Credentials** 권한 세트가 그제서야 Permission Sets 목록에 나타납니 다 . (Step 2.2 에서는 보이지 않음 ) 1. Setup → Permission Sets → **Access DevOps Center Named Credentials** 선택 목록에 없으면 Step 2.3 의 GitHub 연결이 완료됐는지 확인하고 새로고침 . 2. Manage Assignments → Add Assignments → 사용자 체크 → Assign → Done 이권한 세트가 없으면 이후 환경 연결 / 프로모트 시 인증 (Named Credentials) 오류가 날 수 있으니 반드 시할당합니다 . 소스 컨트롤을 연결하는 사용자는 자동으로 이 권한 세트에 할당이 됩니다 . 당 Lab 2 완료 기준 : DevOps Center Enabled · 권한 세트 (User/Admin/Deployment Manager/Testing Manager) 할 · Lab 1 의 저장소 GitHub 연결 · Access DevOps Center Named Credentials 할당 ( 연결 후 ) 완료 . Lab 3. Scratch Org 구성 (DEV / SIT / UAT) Hub 에서 Scratch Org 를 생성하고 비밀번호를 만들어 환경 연결에 사용 . Developer Edition Dev Hub 는 동시에 활성 Scratch Org 최대 3 개 ( 일일 생성 6 개 ) 입니다 . DEV·SIT·UAT 3 개를 만듭니다 (PROD 는 Hub(DE) 조직 ). Step 3.1 — Scratch Org 정의 파일 확인 / 수정 config/project-scratch-def.json 을 아래처럼 둡니다 . { "orgName": "DreamHouse Lite", "edition": "Developer", "language": "en_US", "features": [ "EnableSetPasswordInApi" ], "settings": { "lightningExperienceSettings": { "enableS1DesktopEnabled": true }, "mobileSettings": { "enableS1EncryptedStoragePref2": false } } } Step 3.2 — Scratch Org 3 개 생성 # DEV ( 기본 조직으로 지정 ) sf org create scratch -f config/project-scratch-def.json -a DH-DEV -y 30 --set-default # SIT ( 통합 테스트 ) sf org create scratch -f config/project-scratch-def.json -a DH-SIT -y 30 # UAT ( 수용 테스트 ) sf org create scratch -f config/project-scratch-def.json -a DH-UAT -y 30 sf org list # DH-DEV / DH-SIT / DH-UAT 확인 ( 활성 3 개 → 한도 도달 ) 플래그 주의 : sf org create scratch 에서 기간은 --duration-days(short -y) 입니다 . 따라서 **- duration-days 30** 또는 **-y 30** 으로 써야 합니다 . Dev Hub 지정 : Lab 1.4 에서 --set-default-dev-hub 로 기본 Dev Hub(DH-HUB) 를 지정했으면 - target-dev-hub 생략 가능 . 기본이 없으면 각 명령에 **--target-dev-hub DH-HUB**( 또는 본인 Hub 별 칭 ) 를 추가하세요 . 활성 Scratch Org 3 개로 한도에 도달합니다 ( 추가 생성 불가 ). 목업 (Lab 7) 은 별도 오그 없이 DH-DEV 를 겸용합니다 . 안 쓰는 오그는 sf org delete scratch -o < 별칭 > 으로 정리하세요 . Step 3.3 — 각 Scratch Org 비밀번호 생성 ( 환경 연결용 ) sf org generate password -o DH-DEV sf org generate password -o DH-SIT sf org generate password -o DH-UAT # 출력된 Username / Password / Instance URL 를 메모 ( 환경 연결 시 사용 ) # ( 선택 ) 브라우저로 열어 확인 sf org open -o DH-DEV PROD 환경은 별도 생성하지 않고 Hub(DE) 조직을 사용합니다 (Lab 4 Production 단계 ). Lab 3 완료 기준 : DH-DEV/SIT/UAT 3 개 Scratch Org + 각 비밀번호 확보 . Lab 4. 파이프라인 구성 & 프로젝트 생성 DevOps Center Admin 으로 수행 . 차세대 순서 : 파이프라인 먼저 → 프로젝트 연결 . Step 4.1 — 파이프라인 생성 + 기존 저장소 연결 소 여기서 저장소를 새로 만들지 않습니다 . Lab 1.6 에서 생성 ·clone·push 해 둔 기존 ( 이미 force-app· docs· config 등이 들어있음 ) 를 연결합니다 . dreamhouse-lite 저장 DevOps Center 앱 → DevOps Pipelines 탭 → New → New Pipeline 모달이 열립니다 . 모달 항목을 위에서부터 채 웁니다 . 1. Pipeline Name DreamHouse Pipeline 입력 . ( 안내문 : "All DevOps Center pipelines must use the Salesforce DX project structure, and connect to a unique version control system repository." — DX 프로젝트 구조 + 저장소 1 개당 파이프라인 1 개 ) 2. Source Control System 드롭다운에서 **GitHub** 선택 . 3. 소스 컨트롤 인증 — Connect 버튼 ( 아직 GitHub 인가 전일 때만 표시 ) 파란 안내 박스 ("To continue, connect and authorize your source control provider…") 의 **Connect** 클릭 → GitHub 로그인 / 인가 (Authorize). Lab 2.3 에서 이미 인가했다면 이 박스가 보이지 않고 바로 아래 라디오 / 입력란이 나타납니다 . 4. 저장소 지정 — 라디오에서 Connect to a repository 선택 ★ 라디오 2 개 중 **Connect to a repository** 를 선택합니다 . ( 것이 아님 ) 선택하면 Create a repository ✗ — 새로 만드는 **Repository URL** 입력란 하나가 나타납니다 (Owner/Name 분리 입력 아님 ) → Lab 1 의 기존 저장소 URL 을 입력 : 예 : https://github.com//dreamhouse-lite .git 없이 ). = 저장소 소유자 (GitHub 사용자명 또는 조직명 ). GitHub 주소창의 실제 URL 과 정확히 일치 ( 대소문자 포함 , 끝에 조직 (Org) 소유 저장소면 5. Connect 인가 시 해당 org 접근을 허용해야 URL 이 연결됩니다 . **Next** 클릭 → 연결할 Project 선택 모달 ( 멀티 선택 /Multi-picklist) 이 표시됩니다 . 아직 프로젝트가 없으므로 아무것도 선택하지 말고 **Create Pipeline** 버튼을 클릭해 파이프라인을 생 성합니다 . ( 프로젝트는 Step 4.4 에서 별도로 만들어 이 파이프라인에 연결 → 그때 이 목록에서 선택 가능해집니다 .) **Create a repository vs Connect to a repository:** Create a repository = DevOps Center 가 빈 저장소를 새로 생성 ( 프로젝트 베이스 없음 ). Connect to a repository = 이미 있는 저장소에 연결 → 본 실습은 Lab 1.6 의 프로젝트 베이스가 든 dreamhouse-lite 가 있으므로 이쪽을 선택해야 Work Item Feature Branch 생성 · 프로모트가 정상 동 작합니다 . Step 4.2 — 파이프라인 단계 (Stage) 구성 : 환경 연결 + 브랜치 본실습 최종 파이프라인은 DEV → Integration(SIT) → UAT → Production 4 단계입니다 . (DE Dev Hub 의 Scratch Org 3 개로 DEV/SIT/UAT 운용 , PROD=Hub) Step 4.2.0 — 파이프라인 설정 화면으로 이동 1. 상단 **DevOps Pipelines 탭 ** 클릭 → 리스트 뷰에서 Step 4.1 에서 만든 **DreamHouse-Lite** 파이프라 인을 클릭 . 2. Pipeline Stages 탭의 Configure Pipeline Stages 화면이 열립니다 . ( 우상단에 "Finish setting up your pipeline / Activate Pipeline" 표시 , 상단 바에 연결된 Repository 확인 ) Step 4.2.1 — PROD) Staging 단계 삭제 (DEV-SIT-UAT-Staging-PROD → DEV-SIT-UAT 초기 생성된 파이프라인은 Development → Integration → UAT → Staging → Production 5 단계입니다 . 본실습은 Staging 을 사용하지 않으므로 삭제합니다 . **Staging** 단계 카드 상단의 휴지통 ( ) 아이콘을 클릭 → 삭제 확인 . 남은 단계가 Development(DEV) → Integration(SIT) → UAT → Production 인지 확인 . ( 단계 이름은 그대로 두어도 됩니다 . Integration=SIT, Production=PROD 로 사용 ) Step 4.2.2 — 단계별 환경 (Environment) 연결 Development Environments(DEV): 카드의 **Add Development Environment** 클릭 → DH-DEV 연결 . Integration(SIT): **Connect Environment** → DH-SIT ( 통합 테스트 ) UAT: **Connect Environment** → DH-UAT ( 수용 테스트 ) Production: **Connect Environment** → Hub(DE) 조직 ( 관리자 계정 ) 각연결은 해당 오그 로그인 (Step 3.3 자격증명 ) → Allow/Confirm 로 DevOps Center 접근을 승인합니다 . 개발 환경은 여러 개 추가 가능 ( 복수 개발자 ): Development Environments 단계 ( 다른 단계와 달리 복 ) 는 Add Development Environment 로 여러 개발 환경을 추가할 수 있습니다 . 실제 프로젝트에서는 개발 수 자마다 자신의 DEV 환경 ( 개인 Scratch Org 또는 Developer Sandbox) 을 가져가 , Work Item 을 시작할 때 자기 환경을 선택해 병렬로 개발합니다 . ( 본 1 인 실습은 DH-DEV 하나만 사용 ) 예 : DH-DEV-alpha, DH-DEV-beta … 를 각각 추가 → 개발자 알파 / 베타가 각자 환경에서 작업 → 같은 파이프라인 (SIT/UAT/PROD) 으로 합류 . SIT/UAT/Production 은 공용 ( 단일 ) 환경입니다 ( 개발자별로 나누지 않음 ). Step 4.2.3 — 단계별 브랜치 (Branch) 지정 브랜치는 Production 에 가까운 단계부터 ( 오른쪽 → 왼쪽 ) 지정합니다 . 각 카드의 Branch 영역에 "Set the branch in the next stage first" 가 보이면 , 더 뒤 ( 다음 ) 단계의 브랜치를 먼저 지정해야 활성화됩니다 . Production: main ( 기준 브랜치 ) UAT: **Specify Branch** → uat Integration(SIT): **Specify Branch** → sit (Development 단계는 Work Item 별 Feature Branch 를 사용하므로 별도 지정 없음 ) Scratch Org 로그인 실패 시 password). sf org open -o DH-XXX 로 접근 확인 , 비밀번호 재생성 ( Step 4.3 — 파이프라인 활성화 (Activate) sf org generate 1. 모든 단계의 환경 연결과 브랜치 지정이 끝났는지 확인 (DEV·SIT·UAT·PROD, sit/uat/main). 2. 화면 우상단 Activate Pipeline 버튼 클릭 → 확인 . ( 버튼이 비활성이면 환경 / 브랜치 미완 항목이 있는지 점검 ) 활성화 후에는 파이프라인 구조 ( 단계 추가 / 삭제 ) 변경 불가 — 단계 구성을 신중히 확인 후 활성화 . Step 4.4 — 프로젝트 생성 + 파이프라인 연결 1. DevOps Projects 탭 → New 2. Project Name: DreamHouse Lite, Description: 부동산 매물 관리 앱 3. Pipeline 드롭다운에서 DreamHouse Pipeline 선택 ( ※ 저장소는 파이프라인에 연결됨 ) 4. Save → 프로젝트에 파이프라인 · 저장소가 표시되는지 확인 Step 4.5 — ( 선택 ) Agentforce Vibes Org 설정 **Agentforce Vibes Org: Not Set (Set Up)** 항목이 있습니다 . 파이프라인 상세 화면 상단 바에 Agentforce Vibes IDE 를 열고 머지 충돌을 Agentforce 로 해결할 때 사용할 기본 환경 (default environment) 을 지정하는 설정입니다 . 본실습에서는 선택 ( 옵션 ): 본 교재는 AI 코딩을 Claude( 모든 Lab 을 완료할 수 있습니다 . .claude/agents) 로 진행하므로 설정하지 않아도 Not Set 상태로 두어도 됩니다 . 설정하려면 : 상단 바 **Set Up** 클릭 → "Set up Agentforce Vibes Org" 모달에서 : **Existing Environment( 권장 ):** 이미 연결된 파이프라인 환경 목록 (DEV / SIT / UAT — Sandbox or Scratch Org) 에서 하나 선택 . 보통 DEV(DH-DEV) 를 선택합니다 . 또는 **New Environment:** 새 환경을 연결 . **Set as Agentforce Vibes Org** 클릭 . Hub(DE) 조직은 지정 대상이 아닙니다 . 목록에 나오는 개발 / 테스트 환경 (DEV/SIT/UAT 스크래 치오그 ) 중 하나를 기본 환경으로 지정합니다 . 지정 시 Lab 12 의 충돌 해결 "Resolve with Agentforce" / Agentforce Vibes IDE 실행에 이 환경이 사용됩니 다 . ( 미설정 시 충돌은 수동 병합으로 처리 ) Step 4.6 — 테스트 자동 실행 구성 (Tests 탭 ) 파이프라인을 Activate 한 뒤 , 파이프라인 상세 화면의 **Tests 탭 ** 에서 DevOps Center 내장 테스트 (Apex 단위 테스트 ·Flow 테스트 ·Code Analyzer) 를 단계별로 자동 실행되도록 구성합니다 . ( 이건 DevOps Center 네이티브 기능 — Lab 10 의 Playwright E2E( 테스터 수동 ) 와 별개이며 상호 보완 ) Step 4.6.1 — Test Provider 구성 ( Configure Test Provider) 각제공자를 직접 Configure 해야 합니다 . 처음에는 모두 미구성 상태이며 , 카드의 는구성을 마친 뒤 ** 표시됩니다 . ( 제공자별로 하나씩 구성 ) 1. 파이프라인 상세 화면 → **Tests 탭 ** 클릭 . 2. 우측 **Configured 배지 **Configure Test Provider** 클릭 → 모달에서 사용할 제공자 카드를 각각 눌러 구성 ( 필요한 설정 입력 → 저장 ). 본 실습은 아래 3 종을 모두 구성합니다 : Code Analyzer — 코드 품질 · 보안 취약점 정적 분석 Flow Tests — Flow 동작 검증 Apex Unit Tests — Apex 클래스 / 트리거 단위 테스트 3. 구성한 제공자에 **Configured 배지 ** 가 표시되는지 확인하고 닫기 . Step 4.6.2 — Test Provider 동기화 ( Sync Test Providers) ★ Test Suite 는 어떻게 채워지나 ( 중요 ): Test Suite 는 직접 만드는 것이 아니라 Test Provider 가 " 환경 / 소스 에실제로 존재하는 테스트 " 를 동기화 (Sync) 하면서 생성됩니다 . Apex Unit Tests → 환경에 Apex 테스트 클래스가 있어야 Suite 생성 Flow Tests → Flow 테스트가 있어야 생성 Code Analyzer → 소스 정적분석 기반 ( 테스트 클래스 불필요 ) — 그래서 동기화 직후 보통 0 Test Suite 는 환경별 (environment-specific) 입니다 ( 각 Suite 에 environment·project·provider 속성 ). 따라서 테스트가 없는 빈 환경은 Sync 해도 0 개가 정상이고 , 배정 화면에 "No test suites available… Sync test providers" 가 표시됩니다 . ( 제공자를 구성만 하고 Sync 안 한 경우에도 동일하게 표시 ) 1. 우측 **Sync Test Providers** 클릭 → 제공자 체크 (Code Analyzer / Flow Tests / Apex Unit Tests) → **Synchronize**. 2. 동기화 결과의 Test Suites 개수 ( 예 : Apex Unit Tests 4, Flow Tests 4, Code Analyzer 0) 와 시각을 확인 . 3. 본 실습 순서상 지금은 0 개가 정상입니다 — 아직 Apex/Flow 테스트가 없기 때문입니다 . **Lab 9 에서 Apex/Flow 를 개발 · 배포한 뒤 이 화면에서 다시 배정합니다 . Sync** 하면 Suite 가 채워지고 , 그때 Step 4.6.3 으로 단계에 Step 4.6.3 — 단계별 Test Suite 배정 ( Add) — 각단계 컬럼 (Development / SIT / UAT / Production) 의 Event Type 주의 **Add** → Add Test Suites 모달에서 Event Type 을 고르 고 Suite 를 선택합니다 . 단계 Event Type Development(DEV) **Review** SIT **Pre Promotion** UAT **Pre Promotion** (Production) 의미 Work Item 에 Review 가 생성될 때 자동 실행 다음 단계로 Promote 되기 전 자동 실행 다음 단계로 Promote 되기 전 자동 실행 — 배정 절차 : 단계의 일반적으로 배정 안 함 ( 릴리스 검증은 PROD 배포 시 Apex 테스 트로 ) **Add** → Event Type( 위 표 ) 선택 → 표시된 Test Suite 체크 → **Add**. "No test suites available…" 가 보이면 아직 배정할 Suite 가 없는 것 — 비정상이 아닙니다 . ① 테스트 (Apex/Flow) 가 환경에 존재하는지 확인 → ② Step 4.6.2 Sync → ③ Suite 생성 후 배정 . ( 본 실습은 Lab 9 개발 후 이 배정을 수행 ) Suite 가 Sync 되어 있으면 SIT·UAT 는 코드가 아직 없어도 미리 배정 가능합니다 ( 배정 = 파이프라인 설정 , 실행은 도달 /Promote 시 ). 자세히 : Step 9.6. 정리 : DEV=Review( 리뷰 시 검증 ), SIT·UAT=Pre-Promotion( 승격 전 검증 ). 이렇게 두면 개발자가 리 뷰를 올릴 때 , 그리고 단계 승격 직전에 테스트가 자동 실행되어 품질 게이트 역할을 합니다 . Lab 4 완료 기준 : 파이프라인 Activate + 4 개 환경 (DEV/SIT/UAT/PROD) 연결 · 브랜치 (sit/uat/main) + 프로젝 트에 파이프라인 연결 + ( 선택 ) Tests 탭 Provider 구성 · 동기화 · 단계 배정 (DEV=Review / SIT·UAT=Pre Promotion). (Agentforce Vibes Org 는 선택 ) 전체 프로세스 한눈에 ① 기획 / 설계 → ② 프로토타이핑 사이클 ( 고객 협의 · 반복 ) → ③ DevOps Center DEV·SIT·UAT·PROD. 프로토타이핑과 본 개발은 같은 force-app 코드를 공유하므로 목업 산출물이 그대로 본 개발로 이어집니다 . Lab 5. 산출물 작성 ① — REQUIREMENT + Phase 0 PM/BA 관점 . VS Code 에서 dreamhouse-lite 폴더를 Claude 로 엽니다 . 이 Lab 의 문서 작성은 **requirements_analyst(REQUIREMENT·AC) · solution_architect(FIT/GAP/NUD)** 에이전트로 진행합니다 . Step 5.1 — ( 최신화 ) 문서 폴더 · 에이전트 · CLAUDE.md 준비 작업 시작 전 항상 최신화 : Lab 1 에서 clone 한 dreamhouse-lite 저장소 폴더에서 , 먼저 git pull 로 최 신 상태를 받은 뒤 진행합니다 . # Lab 1 에서 clone 한 저장소 폴더 cd ~/projects/dreamhouse-lite # ★ 항상 최신화 후 작업 git checkout main git pull New-Item -ItemType Directory -Force \ docs/inputs, docs/phase-0, docs/phases, docs/work-items | Out-Null # 저장소 폴더에서 시작 , 또는 VS Code 애서 Claude Extension 으로 시작 claude .claude/agents/(9 종 ) 와 ** 기본 CLAUDE.md** 는 Lab 1.6 의 claude_salesforce.zip 으로 이미 설치 되어 있습니다 . claude 세션에서 : /init ★ **/init 은 zip 으로 받은 기본 CLAUDE.md 를 현재 프로젝트 구조에 맞게 갱신 · 보완하기 위해 실행 ** 합니 다 ( 기본 진행 규칙은 유지 , 프로젝트 맥락 반영 ). Lab 5 에서 1 회 수행 . 갱신 후 [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) 3 장 진행 규칙( 에이전트 사용 · 코드네임 유지 ·DROP/ENHANCE/ADD· 선후관계 · 추적성 ·WI 이름 커밋 ) 이 CLAUDE.md 에 남아 있는지 확인 ( 없으면 추가 ). .claude/agents/ 9 종 (requirements_analyst · solution_architect · project_manager · work_item_manager · frontend_developer · backend_developer · test_engineer · code_reviewer · documentation_writer) 이 있는지 확인 (0.2 참조 ). Step 5.2 — 입력 자료 준비 (RFP) docs/inputs/RFP.md 에 아래 내용을 저장합니다 . (Claude 가 STEP 1 에서 취합 ) # RFP — DreamHouse Lite 부동산 매물 관리 시스템 ## 1. 배경 및 목적 ○○ 부동산 중개사무소는 현재 매물을 엑셀로 관리하여 검색 · 공유 · 최신화가 비효율적이다 . 방문 고객에게 조건 ( 가격대 · 방 수 · 지역 ) 에 맞는 매물을 빠르게 보여주고 , 사진과 핵심 정보를 한눈에 확인할 수 있는 Salesforce Lightning 앱을 구축한다 . ## 2. 대상 사용자 / 권한- 상담원 ( 중개사 ): 매물 검색 · 필터 · 조회 ( 읽기 중심 )- 사무소 관리자 : 매물 등록 · 수정 · 삭제 · 상태 변경 ( 관리 권한 ) ## 3. 필요 기능 (Functional Requirements)- F1 매물 관리 (CRUD): 매물명 , 주소 , 도시 , 가격 , 침실 수 , 욕실 수 , 대표 사진 (URL), 상태 ( 판매중 / 계약중 / 판매완료 )- F2 매물 목록 ( 카드 / 타일 ): 사진 · 가격 · 주소 · 침실 / 욕실 수 요약 , 상태 색상 배지- F3 검색 · 필터 : 키워드 ( 매물명 / 도시 ) + 가격 범위 + 최소 침실 수로 실시간 필터링- F4 매물 상세 : 큰 사진과 전체 정보 . ( 가능하면 ) 위치 지도 , 유사 매물 추천- F5 상태 관리 : 상태 변경 시 목록 · 카드 · 배지에 즉시 반영- F6 (2 차 / 선택 ) 중개인별 담당 매물 , 관심 매물 , 가격대 분포 차트 ## 4. 필요 화면 (Screens / UI)- S1 매물 탐색 화면 : 좌측 검색 · 필터 패널 + 우측 매물 카드 그리드 , 결과 건수 · 빈 결과 안내- S2 매물 상세 화면 : 대표 사진 + 전체 속성 , ( 선택 ) 지도 / 유사 매물- S3 매물 등록 · 수정 폼 ( 관리자 )- S4 ( 선택 ) 홈 / 대시보드 : 신규 매물 , 상태별 건수 요약- 공통 : 데스크톱 / 모바일 반응형 , 로딩 스피너 · 에러 토스트 , SLDS ## 5. 데이터- 매물 (Property): 위 F1 항목 . 시연용 샘플 약 10 건 . ## 6. 비기능 요구 (Non-functional)- 플랫폼 : Lightning Experience, LWC 기반- 성능 : 샘플 데이터 기준 목록 · 검색 응답 1 초 이내- 보안 : 상담원 = 조회 , 관리자 = 등록 / 수정 . Apex with sharing, CRUD/FLS 준수- 품질 : Apex 단위 테스트 커버리지 75%↑, 정적분석 High 이상 0 건 , UI 기능은 Playwright E2E 로 검증 ## 7. 제약 / 가정 / 일정- 1 차 (MVP): 1 스프린트 (2 일 ) — F1~F5, S1~S3 ( 지도 / 차트 / 중개인은 2 차 선택 )- 외부 부동산 API 연동은 범위 외 ( 사진은 URL 입력 )- AI 코딩 (Claude) 으로 프로토타입 먼저 → 고객 리뷰로 보완 ( 반복 ) Step 5.3 — REQUIREMENT.md 생성 (Cheatsheet STEP 1) [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) 의 STEP 1 프롬프트를 아래의 프롬프트 뒤에 붙여넣고 claude 에 복사하여 실행합니다 . 이작업은 .claude/agents/ 의 requirements_analyst 에이전트로 진행해줘 . [ 입력 자료 ]- RFP: docs/inputs/RFP.md ( 나머지는 비움 ) [ 프로젝트 입력값 ]- 팀 구성원 : 1 인 (PM·BA·Developer·QA·RM 겸임 )- 프로젝트 기간 : 2 일 (1 스프린트 , Phase 1)- 대상 조직 / 에디션 : Developer Edition Hub + Scratch Org(DEV/SIT/UAT), 차세대 DevOps Center (PROD=Hub)- AI 코딩 도입 방침 : 적극 도입 ( 프로토타이핑 우선 ) → 산출물 docs/REQUIREMENT.md 검토 : REQ-001~ 기능 요구사항 + 기능 선후관계 (Depends-on) 표 + 테스트 전 략개요 + Phase 0 후보가 잡혔는지 확인 . Step 5.4 — Phase 0 ① : FIT/GAP/NUD 분석 (Cheatsheet STEP 2) 본개발 전에 표준 기능 대비 적합성을 분석해 ( 가상 ) 고객과 합의하는 산출물 . [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) STEP 2 프롬프트를 (solution_architect 에이전트로 ) 실행 → docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md 생성 . 이작업은 .claude/agents/ 의 solution_architect 에이전트로 진행해줘 . ( 이어서 Cheatsheet STEP 2 프롬프트 본문 붙여넣기 ) → 각 REQ-nnn 이 FIT( 표준 충족 )/GAP( 개발 필요 )/NUD( 신규 · 고유 · 고난도 ) 로 분류되고 , 고객 협의 Decision Log 가있는지 확인 . ( 예 : 매물 CRUD=FIT, 실시간 필터 LWC=GAP, 지도 / 유사매물 =NUD) Step 5.5 — Phase 0 ② : Acceptance Criteria 작성 (Cheatsheet STEP 3) 테스트 시나리오의 기준이 되는 상세 인수기준 . 이후 Playwright E2E(Lab 10) 가 여기서 파생됩니다 . STEP 3 프롬프트를 ( requirements_analyst 에이전트로 ) 실행 → docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md 생 성 . ( 인수기준은 requirements_analyst 의 산출물 ) 이작업은 .claude/agents/ 의 requirements_analyst 에이전트로 진행해줘 . ( 이어서 Cheatsheet STEP 3 프롬프트 본문 붙여넣기 ) → 각 요구사항에 **AC-nnn** 부여 , Given/When/Then + 검증 데이터 + 검증 방법 ( 단위 /Playwright/ 수동 ) + 추적 성매트릭스가 있는지 확인 . Lab 5 완료 기준 : nnn). REQUIREMENT.md + phase-0/FIT-GAP-NUD.md + phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md(AC Lab 6. 산출물 작성 ② — PROJECT-PLAN · PHASE-PLAN · WORKITEM PM 관점 . 선후관계 (Depends-on) 와 인수기준 (AC) 연결을 유지하며 계획 산출물을 만듭니다 . Step 6.1 — PROJECT-PLAN.md 생성 (Cheatsheet STEP 4) REQUIREMENT + Phase 0(FIT/GAP/NUD·AC) 를 바탕으로 Phase·Work Item 목록 · 일정을 만드는 계획 산출물 . (PM 의 핵심 산출물 ) [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) STEP 4 프롬프트를(project_manager 에이전트로 ) 실행 → docs/PROJECT-PLAN.md 생성 . 이 작업은 .claude/agents/ 의 project_manager 에이전트로 진행해줘 . ( 이어서 Cheatsheet STEP 4 프롬프트 본문 붙여넣기 ) → 산출물 docs/PROJECT-PLAN.md 검토 : Phase 0 포함 + 리소스 · 일정 + 아래와 유사한 Work Item 표 ( 선행 · 분류·Man-day 컬럼 ) + REQ/AC WI 매핑 · 위상정렬 실행순서가 잡혔는지 확인 . Status ID Description 선행 (Depends-on) 분류 M/D [ ] WI-1.001 Property__c 오브젝트 · 필드-FIT 0.5 [ ] WI-1.002 샘플 데이터 + Property Tile LWC WI-1.001 GAP 0.5 [ ] WI-1.003 Property List LWC + Apex 컨트롤러 WI-1.002 GAP 1 [ ] WI-1.004 가격 / 침실 검색 필터 + Apex WI-1.003 GAP 1 [ ] WI-1.005 매물 상세 + Lightning App Page WI-1.003 GAP 0.5 실제 표는 Claude 가 REQUIREMENT/Phase 0 기준으로 생성합니다 . 위는 기대 형태 예시이며 , 다르면PROJECT-PLAN 을 검토 · 조정하세요 . Step 6.2 — PHASE-PLAN-01.md 생성 (Cheatsheet STEP 5) ). Phase 수만큼 PROJECT-PLAN 의 각 Work Item 을 개발 가능한 수준으로 상세화 ( 세부 작업 · 타입 /API· 수락 기준 · 실행 순 서 PHASE-PLAN-01 … 0n 생성 ( 본 실습은 Phase 1 만 → PHASE-PLAN-01.md). [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) STEP 5 프롬프트를 (project_manager 에이전트로 ) 실행 → docs/phases/PHASE-PLAN-01.md 생성 . 이작업은 .claude/agents/ 의 project_manager 에이전트로 진행해줘 . ( 이어서 Cheatsheet STEP 5 프롬프트 본문 붙여넣기 ) → 각 Work Item 에 다음이 포함됐는지 확인 : 세부 작업 (sub-tasks) 주요 타입 /API + 코드 예시 ( 예 : Apex 수락 기준 — Phase 0 의 @AuraEnabled, LWC @wire, SOQL) **AC-nnn 을 인용 / 연결 **( 검증 가능한 형태 ) 의존 관계 — 선행 WI 기준 실행 순서 ( 위상정렬 ), 병렬 가능 항목 표시 체크박스 ( [ ]) 체크리스트 Step 6.3 — Work Item 문서 생성 (Cheatsheet STEP 6) 개발자가 다른 문서 참조 없이 이 문서만 보고 개발할 수 있는 단독 워크아이템 문서 . (Lab 9 개발의 직접 입 력물 ) [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) STEP 6 프롬프트를 (work_item_manager 에이전트로 ) 실행 → docs/work-items/WI-1.001-*.md 등 5 개 생성 . 이작업은 .claude/agents/ 의 work_item_manager 에이전트로 진행해줘 . ( 이어서 Cheatsheet STEP 6 프롬프트 본문 붙여넣기 ) → 각 워크아이템 문서에 다음이 있는지 확인 : YAML FrontMatter: wi-id · depends-on: [WI-…] · status req-ids: [REQ-…] · ac-ids: [AC-…] · pipeline · 상세 개요 (2~3 단락 ) · (UI 면 ) Wireframe Mockup(ASCII) · 선행 조건 ( 선행 WI 완료 포함 , 체크박스 ) 번호 매긴 세부 작업 · 주요 타입 /API 코드 예시 자세한 수락 기준 — 각 항목을 **AC-nnn 에 매핑 **( 체크박스 ) 테스트 요구 — 단위 테스트 ( 커버리지 목표 ) + Playwright spec 파일명 ( tests/e2e/WI-1.nnn-*.spec.ts) 명시 통합 체크리스트 — 배포 ( deploy --dry-run→ deploy)·WI 이름으로 커밋 규칙 파일명 · wi-id· 설명이 PROJECT-PLAN/PHASE-PLAN 과 정확히 일치 ( 코드네임 유지 ) Step 6.4 — 산출물 커밋 & 푸시 저장소는 Lab 1 에서 이미 clone· 연결돼 있으므로 **git init/ 로커밋 · 푸시합니다 . # 최신화 git checkout main git pull git add docs remote add 는 하지 않습니다 .** main 에 그대 git commit -m "docs: REQUIREMENT/Phase0/PROJECT-PLAN/PHASE-PLAN/WORKITEMS 초안 " git push origin main Lab 6 완료 기준 : PROJECT-PLAN( 선행 · 분류 )·PHASE-PLAN-01·WI 5 종 + GitHub main 푸시 . Lab 7. 목업 프로토타이핑 & ( 가상 ) 고객 협의 (Cheatsheet STEP 7) DevOps Center 에 Work Item 을 등록하기 전 , 워크아이템 문서로 UI 목업 ( 프로토타입 ) 을 만들어 ( 가상 ) 고객 협의하고 , 결정을 본 문서에 반영한 뒤 실제 개발에 들어갑니다 . 코드 공유 원칙 : 목업과 본 프로젝트는 ** 같은 Git 저장소 · 같은 force-app** 사용 → 목업 컴포넌트가 그대로 본 개발의 출발점 . 문서만 분리 (docs/ 본 문서 / docs/mockup/ 목업 ). 흐름 (10 단계 ) ①목업 프로젝트 문서 → ②목업 워크아이템 문서 → ③목업 작업공간 (mockup 브랜치 ) → ④목업 오그 (DH-DEV 겸용 ) → ⑤목업 UI 구현 → ⑥ ( 가상 ) 고객 협의 → ⑦협의 → 목업 문서 반영 → ⑧목업 코드 반영 → ⑨ ( ⑥ ~ ⑧ 반복 ) → ⑩최종 결정 본 문서 반영 + 목업 코드 main 병합 Step 7.1 — ①② 목업 문서 생성 ( 프롬프트 ) claude(frontend_developer 에이전트 ) 세션에서 : 이 작업은 .claude/agents/ 의 frontend_developer 에이전트로 진행해줘 . docs/work-items/ 와 docs/PROJECT-PLAN.md 를 분석해서 , UI/ 화면 검증용 목업 계획 docs/mockup/MOCKUP-PROJECT-PLAN.md 와 목업 워크아이템 docs/mockup/work-items/MWI-1.nnn-*.md 를 작성해줘 .- 본 WI(WI-1.nnn) 목업 (MWI-1.nnn) 1:1 매핑 ( 코드네임 유지 )- 정적 / 샘플 데이터로 화면 · 레이아웃 · 흐름에 집중 . 코드는 본 프로젝트와 동일한 force-app 사용 . Step 7.2 — ③ 목업 작업공간 ( 같은 저장소의 mockup 브랜치 ) 항상 최신 main 에서 분기 : 목업도 같은 dreamhouse-lite 저장소에서 진행합니다 . 먼저 main 을 최신화 한 뒤 mockup 브랜치를 만듭니다 . # 최신화 후 분기 git checkout main git pull # 목업 작업 브랜치 (force-app 공유 ) git checkout -b mockup git add docs/mockup git commit -m "docs(mockup): 목업 계획 / 워크아이템 " git push -u origin mockup Step 7.3 — ④ 목업용 오그 (DH-DEV 겸용 ) Scratch Org 한도 (3 개 ): DEV·SIT·UAT 로 이미 3 개를 사용 중이라 별도 목업 오그를 만들 수 없습니다 . 목업은 본 개발 착수 전 단계이므로 DH-DEV 를 목업 오그로 겸용합니다 ( 코드도 어차피 공유 ). # 목업 배포 대상 = DH-DEV sf config set target-org DH-DEV sf org open -o DH-DEV DE 는 Scratch Org 를 3 개까지 허용하므로 , 별도 오그가 필요하면 , 잠시 DH-UAT 를 삭제 ( . sf org delete scratch -o DH-UAT) 해 슬롯을 비우고 목업 종료 후 재생성하세요 . 본 가이드는 DH-DEV 겸용을 권장합니 다 Step 7.4 — ⑤ 목업 UI 구현 ( 목업 워크아이템 전체 ) MWI 하나만 만들고 끝내지 마세요 . 다음 단계 (7.5 고객 협의 ) 를 하려면 검증 대상 화면 (S1 탐색 ·S2 상세·S3 등록 / 수정 등 ) 에 해당하는 목업 워크아이템 (MWI) 을 모두 구현해 한 화면 세트로 시연 가능해야 합니다 . 1. 구현 대상 확인 : docs/mockup/work-items/ 의 MWI-1.nnn-*.md 목록 전체를 봅니다 ( 예 : 매물 카드 / 목록 · 검 색 필터 · 상세 등 화면 단위 ). 본 WI(WI-1.nnn) 와 1:1 매핑돼 있습니다 . 2. 모든 MWI 를 구현 — 정적 / 샘플 데이터 (JS 배열 ) 로 화면 · 레이아웃 · 흐름 · 클라이언트 동작에 집중 ( 실제Apex/SOQL/DB 없음 , SLDS). 권장 ( 한 번에 ): 이 작업은 .claude/agents/ 의 frontend_developer 에이전트로 진행해줘 . docs/mockup/work-items/ 의 모든 MWI 문서를 분석해서 , 검증 대상 화면 ( 매물 탐색 / 카드 / 필터 / 상세 등 ) 을 LWC 목업으로 전부 구현해줘 .- 데이터는 컴포넌트 내 정적 샘플 (JS 배열 ). 실제 Apex/SOQL/DB· 권한 · 테스트는 생략 .- SLDS 로 스타일링 , 클라이언트 측 필터 / 네비게이션 동작까지 .- 각 화면 컴포넌트를 만들고 , 한 App Page( 또는 탭 ) 에 배치해 " 한 화면에서 시연 " 가능하게 .- 완료 후 force-app 변경 요약과 DH-DEV 배포 명령을 알려줘 . 개별 ( 하나씩 ) 예시 : 이 작업은 .claude/agents/ 의 frontend_developer 에이전트로 진행해줘 . docs/mockup/work-items/MWI-1.003-property-list.md 를 구현해줘 .- LWC 로 매물 카드 그리드 + 좌측 필터 패널 UI. 데이터는 컴포넌트 내 정적 샘플 (JS 배열 ).- 실제 Apex/SOQL 없이 화면 · 레이아웃 · 필터 ( 클라이언트 측 ) 에 집중 . SLDS 사용 . → MWI-1.001 부터 목록의 끝까지 같은 방식으로 반복 ( 또는 위 " 한 번에 " 프롬프트 사용 ). 3. 배포 & 화면 확인 : sf project deploy start -o DH-DEV # App Launcher → 목업 화면 진입 → 카드 · 필터 · 상세 흐름 ( 정적 데이터 ) 동작 확인 sf org open -o DH-DEV git add force-app docs/mockup git commit -m "mockup: UI prototypes (MWI 전체 )" 4. 이 단계 완료 조건 : 검증할 화면이 DH-DEV 에서 실제로 보이고 , 클릭 · 필터 등 흐름이 동작해야 합니다 (= 7.5 고객 협의의 대상 ). MWI 하나로는 부족 — 화면 세트가 갖춰질 때까지 2 번을 반복하세요 . Step 7.5 — ⑥ 목업 리뷰 (1 차 ) → 리뷰 결과 파일 작성 1. DH-DEV( 목업 겸용 ) 화면을 띄우고 부록 D 기능 /UI 체크리스트로 한 항목씩 점검합니다 ( 리뷰어 / 고객 역할 = 본인 ). 2. 점검 결과 ( 리뷰 결정사항 ) 를 리뷰 결과 파일로 저장합니다 → **docs/mockup/reviews/REVIEW-01.md** ( 라운드마다 REVIEW-02.md, REVIEW-03.md …). 이파일이 Step 7.6 의 입력이자 협의 변경 이력이 됩니다 . 파일 형식 ( 예 ): # 목업 리뷰 결과 — Round 1 (YYYY-MM-DD) 대상 : DH-DEV 목업 · 점검 기준 : 부록 D 체크리스트 ## 결정사항 ( 액션 → 대상 MWI)- 매물 카드에 상태 배지 (Available/Sold) 추가- 검색 결과 건수 표시 추가 → ENHANCE MWI-1.002- 침실 수 필터는 사용 안 함 ( 가격 필터만 ) - 매물 위치 " 지도 보기 " 신규 요청 → ENHANCE MWI-1.003 → DROP( 일부 ) MWI-1.004 → ADD MWI-1.006 ## 반영 상태 (Step 7.6 에서 갱신 )- [ ] 위 항목 목업 반영 완료 3. 저장 후 커밋 : git add docs/mockup/reviews git commit -m "mockup review: Round 1 결정사항 (REVIEW-01)" Step 7.6 — ⑦⑧ 리뷰 결과 파일을 목업에 반영 ( 프롬프트 ) → 재배포 Step 7.5 의 리뷰 결과 파일 ( docs/mockup/reviews/REVIEW-01.md) 을 입력으로 , 목업 문서와 목업 코드에 함께 반영합니다 . ( 목업 단계이므로 본 산출물이 아닌 docs/mockup/* 만 갱신 ) 이작업은 .claude/agents/ 의 frontend_developer 에이전트로 진행해줘 . [ 입력 ] docs/mockup/reviews/REVIEW-01.md ( 이번 라운드 리뷰 결정사항 — 이 파일을 기준으로 반영 ) [ 작업 ] 위 리뷰 결과 파일의 각 결정사항을 목업에 반영하라 . 1) docs/mockup/MOCKUP-PROJECT-PLAN.md 와 docs/mockup/work-items/* 를 재작성하지 말고 DROP( 취소선 + 사유 ) / ENHANCE(ID 유지 · 이력 1 줄 ) / ADD( 다음 MWI 번호 ) 로 갱신 . (MWI 코드네임 유지 ) 2) 변경된 MWI 에 맞춰 목업 LWC(force-app) 를 수정 — 정적 / 샘플 데이터 유지 , 화면 · 레이아웃 · 흐름 중심 . 3) REVIEW-01.md 의 각 항목에 ** 반영 상태 ( 반영 / 보류 + 사유 )** 를 표시 ( 체크 ) 하고 , 변경 요약 ( 추가 / 변경 / 취소 건수 ) 과 DH-DEV 배포 명령을 알려줘 . 반영 후 재배포하고 화면을 다시 띄웁니다 . sf project deploy start -o DH-DEV sf org open -o DH-DEV git add force-app docs/mockup git commit -m "mockup: REVIEW-01 반영 (DROP/ENHANCE/ADD)" Step 7.7 — ⑨ 다시 리뷰 ( 반복 ) 재배포된 화면을 부록 D 체크리스트로 다시 점검하고 , 새 결정사항을 다음 라운드 리뷰 결과 파일 (docs/mockup/reviews/REVIEW-02.md, 03…) 로 저장합니다 . 그파일을 입력으로 Step 7.6 을 다시 실행 → 재배포 → 재점검 . Step 7.5 → 7.6 → 7.7 을 반복합니다 ( 고객이 화면 · 흐름에 만족할 때까지 ). 더이상 변경이 없으면 다음 단계로 . ( 모든 니다 .) REVIEW-0n.md 가 협의 이력으로 docs/mockup/reviews/ 에 남습 Step 7.8 — ⑩ 최종 결정사항을 " 본 프로젝트 산출물 " 에 반영 ( 프롬프트 ) + 코 드 병합 리뷰가 끝나면 목업에서 확정된 모든 결정을 본 프로젝트 산출물 (REQUIREMENT/Phase 0/PROJECT PLAN/PHASE-PLAN/WORKITEM) 에 반영합니다 . ([Cheatsheet_for_ProjectManager.md] (Cheatsheet_for_ProjectManager.md) STEP 7 의 세 번째 프롬프트와 동일 원칙 — 재작성 ✗· 코드네임 유지 ) 이 작업은 .claude/agents/ 의 requirements_analyst 에이전트로 진행해줘 . [ 입력 ] docs/mockup/*( 리뷰로 확정된 최종본 ) 본 산출물 docs/REQUIREMENT.md, docs/phase-0/*, docs/PROJECT-PLAN.md, docs/phases/*, docs/work-items/* [ 매핑 ] 목업 MWI-1.nnn 본 WI-1.nnn (1:1, MOCKUP-PROJECT-PLAN 의 대응표 참조 ) [ 작업 ] 목업의 최종 결정 (DROP/ENHANCE/ADD) 을 본 산출물에 재작성 없이 점진 반영하라 .- DROP : 본 항목을 ~~ 취소선 ~~ + (DROPPED YYYY-MM-DD: 사유 )- ENHANCE: ID(REQ/AC/WI) 유지한 채 보강 + 변경 이력 1 줄 (ENHANCED YYYY-MM-DD: …)- ADD : 다음 일련번호로 신규 항목 추가 (ADDED) — REQUIREMENT 의 REQ· 해당 Phase 의 WI 모두- 화면 /UI 변경은 해당 WORKITEM 의 Wireframe· 수락 기준에 반영하고 , 바뀐 인수기준은 phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md 의 AC-nnn 도 함께 갱신- 선후관계 (Depends-on)· 일정 / 범위 변동 시 PROJECT-PLAN 표 ·PHASE-PLAN 체크리스트도 갱신 [ 규칙 ] 코드네임 (REQ/AC/WI) 절대 변경 금지 . 매핑 불명확하면 추측 말고 " 확인 필요 목록 " 으로 질문 . [ 출력 ] 변경된 본 산출물 파일 목록과 각 문서 변경 요약 ( 추가 / 변경 / 취소 건수 ) 표 . [ 커밋 ] `docs: reflect mockup decisions (DROP/ENHANCE/ADD)` 그리고 목업 코드를 본 개발 출발점으로 병합 : git checkout main # 최신화 후 병합 git pull # 목업 프로토타입 코드를 main 에 반영 ( 충돌 시 Resolve with Agentforce) git merge mockup git push origin main Lab 7 완료 기준 : 목업 생성 · 리뷰 · 반영 · 재리뷰 ( 반복 ) → 본 산출물 갱신 + 목업 코드 main 병합 . ( 목업은 DH DEV 겸용 , 별도 오그 없음 ) Lab 8. Work Item 을 DevOps Center 에 등록 Lab 7 로 확정 · 갱신된 본 문서의 WI-1.nnn 과 DevOps Center Work Item 을 1:1 매핑 . 두가지 방법이 있습니다 — A) 수동 (UI) · B) Claude 로 백로그 일괄 업로드 . 어느 쪽이든 문서 DevOps Center Work Item 1:1 매핑과 선행 (Depends-on) 순서는 동일하게 유지합니다 . Step 8.1 — 방법 선택 방법 A. 수동 (UI) 언제 항목이 적거나 ( 본 실습 5 건 ) 처음 흐름을 익힐 때 B. Claude 일 괄 WI-1.nnn 특징 DevOps Center UI 에서 하나씩 백로그가 많을 때 ( 수십 건 +) New Work Item docs/work-items/· PROJECT-PLAN 을 읽어 레코드 일괄 생성 DevOps Center 는 Hub(DE) 조직에 있으므로 , 방법 B 의 데이터 작업 대상 org 는 Step 8.2 — ( 방법 A) 수동 등록 (UI) **DH-HUB** 입니다 . 1. DevOps Center → Work Items 탭 → New Work Item → New Work Item 모달이 열립니다 . 2. 모달 항목 입력 ( = 필수 ): Project Subject — DreamHouse Lite 선택 — WI-1.001 Property__c 오브젝트 · 필드 ( 문서 제목과 일치 , 코드네임 유지 ) Description ( 선택 ) — 해당 WI 문서의 개요 · 수락 기준 요약 Assignee ( 선택 ) — 본인 (Workitem 담당 개발자 ) Development Environment ( 선택 ) — DH-DEV 지정 가능 . 비워둬도 됨 → 비우면 Lab 9 에서 작업 시작 시지정합니다 . Save( 또는 Save & New 로 연속 생성 ) 3. 모든 Workitem WI-p.nnn 에 대해서 생성 . 선행 (Depends-on) 순서를 지켜 진행 . 자동 부여 번호 (WI-xxxx) 문서 WI-1.nnn 매핑 표를 PROJECT-PLAN 비고에 기록 . 필수는 Project·Subject 뿐입니다 . Development Environment 는 선택 — 지금 DH-DEV 로 지정하면 Lab 9 의 환경 선택을 건너뛸 수 있고 , 비워두면 Lab 9.1 의 Connected Development Environment 에서 지정 합니다 . Step 8.3 — ( 방법 B) Claude 로 백로그 일괄 업로드 (Cheatsheet STEP 8) docs/work-items/ 의 워크아이템과 PROJECT-PLAN 을 읽어 DevOps Center Work Item 레코드를 한 번에 생성합니다 . ( 항목이 많을 때 유용 ) claude 세션에서 (**project-manager 에이전트 **) 아래 프롬프트로 실행 : 이 작업은 .claude/agents/ 의 project-manager 에이전트로 진행해줘 . [ 목표 ] docs/work-items/ 의 워크아이템과 docs/PROJECT-PLAN.md 를 읽어 , DevOps Center(Hub = DH-HUB) 에 Work Item 레코드를 일괄 생성한다 . [ 절차 ] 1) 차세대 DevOps Center 의 Work Item 객체는 **`WorkItem`** 이다 . 필드 구성을 먼저 describe 로 확인 : sf sobject describe -o DH-HUB --sobject WorkItem Subject·Project lookup·Assignee·Development Environment 등 필드 / 필수값 확인 2) 'DreamHouse Lite' 프로젝트 Id 조회 - WorkItem describe 에서 확인한 **Project lookup 필드의 참조 객체 ** 로 조회 : ( 예 ) sf data query -o DH-HUB \ -q "SELECT Id,Name FROM DevopsProject WHERE Name='DreamHouse Lite'" 3) 각 WI-1.nnn 문서 → `WorkItem` 레코드 필드 매핑 ( 정확한 API 명은 1) 의 describe 결과 사용 ): - Subject = 문서 제목 그대로 ( 예 : "WI-1.001 Property__c 오브젝트 · 필드 ") ← 코드네임 유지 - Description = ★ 해당 WI 문서 (docs/work-items/WI-1.nnn-*.md) 의 **markdown 전체 내용을 HTML 로 변환 ** 한 값 . ( 요약 ✗ — 문서 전체를 담는다 . WorkItem 의 Description 은 ** 리치텍스트 (HTML)** 필드 ) · 변환 규칙 : 제목 #→

/

…, 굵게 / 기울임 **→·, 목록 →

/

  - , 링크 →, 표 →

, 코드블록 → · 인라인 →, 문단 → . · YAML FrontMatter 는 본문에서 제외 ( 또는 표로 요약 ), 나머지 본문 섹션은 모두 포함 . · script 등 위험 태그 · 미지원 태그는 넣지 말 것 . · 리치텍스트 (Rich Text) 길이 한도 ( 필드 maxLength — describe 로 확인 , 보통 최대 131,072 자 ) 초과 시 : 핵심 섹션 말미에 " 원문 : docs/work-items/WI-1.nnn-*.md" 경로를 남긴다 . - Project(lookup) = 위 프로젝트 Id, Assignee = 본인 사용자 - Development Environment = ( 선택 ) 비워둠 → Lab 9 에서 작업 시작 시 지정 ( 미리 지정하려면 DH-DEV 환경 레코드 Id) 4) 모든 Workitem 을 ** 선행 (Depends-on) 순서대로 ** `WorkItem` 에 생성 : sf data create record -s WorkItem ... ( 소량 ) 또는 CSV 생성 후 sf data import bulk -s WorkItem ... ( 대량 ) 5) 생성된 레코드 Id 와 ** 문서 WI-1.nnn DevOps Center 번호 매핑 표 ** 를 출력하고 , 그 표를 docs/PROJECT-PLAN.md 비고에 추가 ( 커밋 ). [ 주의 ]- **Feature Branch 는 만들지 않는다 **( 여기선 레코드만 생성 ). Feature Branch 는 Lab 9 에서 " 개발 시작 " 시 생성된다 .- 객체는 **`WorkItem`**. 필드 API 명은 describe 결과를 그대로 사용 ( 필수 필드 누락 금지 ).- **Description 은 HTML 리치텍스트 ** 다 . HTML 에는 따옴표 ·`<>`· 줄바꿈이 많으므로 `-v "Description=..."` 인라인은 깨지기 쉽다 → **CSV 파일 + `sf data import bulk`** 로 적재하고 , CSV 값은 규칙대로 escape( 따옴표 `""`, 셀 전체를 `"` 로 감싸기 ) 한다 . 적재 후 한 건 열어 서식이 보이는지 확인 .- 코드네임 (WI-1.nnn) 은 Subject 에 ** 그대로 유지 **. → 검증 : DevOps Center Work Items 탭에서 5 건이 보이는지 + 프로젝트 / 담당자 /Subject 가 맞는지 확인 . ( 필드가 비거나 프로젝트 미연결이면 describe 로 확인한 API 명 · 필수값을 점검 ) 일괄 생성한 Work Item 은 개발 환경이 " 연결 " 되지 않습니다 . 레코드만 만들어지므로 ( 환경 연결 / 인증은 별도 ), 각 WI 를 열어 ** 우측 상단 ▼ → Change Development Environment** 로 DH-DEV 를 지정 · 연결하 거나 , Step 9.1 에서 Change Development Environment 로 지정한 뒤 시작해야 합니다 . Lab 8 완료 기준 : (A 또는 B 로 ) Work Item 5 건 등록 + 문서 법 B 는 개발 환경 연결을 Step 9.1 에서 수행 ) WI-1.nnn DevOps Center 번호 매핑 표 기록 . ( 방 Lab 9. 개발 & Commit (DX Inspector) — WI-1.001 예시 Developer 역할 . 선행 WI 완료 후 다음 WI 로 진행 ( 위상정렬 ). 개발 시작 전 항상 최신화 : DevOps Center 가 만든 Feature Branch 를 반드시 pull) 로 받아 최신 상태에서 개발합니다 . ( 로컬에 임의로 만들어 두지 않습니다 ) Step 9.1 — Work Item 시작 ( git fetch/ checkout( 또는 Mark as in Progress) & Feature Branch 1. DevOps Center → Work Items 탭 → WI-1.001 의 ID/Subject 를 클릭해 엽니다 . 상단 바에 Project / Development Environment / Branch, 좌측에 Work Item Status(New → In Progress → In Review → Ready to Promote → Promoted → Closed), 우측에 탭 Details / Change List / Activity History 가 보입니다 . 2. 담당자 · 개발 환경 지정 ( ★ 시작 전 필수 ): Assigned To(Assignee): 이 Work Item 의 담당 개발자를 지정합니다 — Details 탭의 Assigned To 인 로본 ( 또는 해당 개발자 ) 을 선택 . (Lab 8 에서 비워뒀거나 일괄 생성 ( 방법 B) 했다면 여기서 반드시 지정 ) Development Environment: 상단 바의 Development Environment 가 비었거나 바꿔야 하면 ** 우측 상단 ▼ 메뉴 → Change Development Environment** 로 DH-DEV( 본인 개발 환경 ) 를 지정 · 연결합니다 ( 처음 연 결시 해당 오그 로그인 ·Allow). Lab 8 에서 이미 DEV 로 지정돼 있으면 생략 가능 . 3. **Mark as in Progress** 버튼 클릭 → 상태가 In Progress 로 바뀌고 , 이 Work Item 의 Feature Branch( 예 : WI-1.001/...) 가 자동 생성됩니다 . 워크아이템 화면 구성 : 탭은 Details / Change List / Activity History( 별도 "Changes" 탭은 없음 ). ** 작 업시작 = Mark as in Progress**, ** 개발 환경 지정 = 상단 ▼ Change Development Environment**, 변 경커밋 = DX Inspector(Step 9.5). Step 9.2 — 로컬에서 Feature Branch 받기 / 최신화 ( ★ 항상 먼저 ) (A) 이미 저장소를 clone 해 둔 경우 — 최신화만 : # 베이스 최신화 git checkout main git pull # 원격의 새 feature branch 가져오기 git fetch origin # DevOps Center 가 만든 feature branch ( 정확한 이름은 DevOps Center 에서 확인 ) git checkout WI-1.001 # 해당 브랜치도 최신화 git pull origin WI-1.001 # 본인 개발 환경 ( 개발자마다 다를 수 있음 ) sf config set target-org DH-DEV (B) 다른 개발자 / 새 PC 에서 처음 시작하는 경우 — clone 부터 : 실제 프로젝트는 개발자가 여럿이고 각자 자기 DEV 환경을 씁니다 . 본인이 저장소를 아직 clone 하지 않았 다면 clone → feature branch checkout → 자기 오그 로그인 → 소스 배포 순으로 시작합니다 . # 최초 1 회 git clone https://github.com//dreamhouse-lite.git cd dreamhouse-lite # 내 Work Item feature branch git fetch origin git checkout WI-1.001 # 내 Scratch Org/Sandbox 로그인 ( 개인 환경 ) sf org login web -a DH-DEV-< 나 > sf config set target-org DH-DEV-< 나 > # ★ feature branch 소스를 내 환경에 배포 ( 시드 ) sf project deploy start **git pull ≠ 환경 동기화 — deploy/retrieve 방향을 정확히 구분하세요 .** Git 브랜치를 최신화해도 그 코드가 내 Scratch Org/Sandbox 에는 아직 없습니다 . 방향이 반대인 두 명령을 혼동하면 안 됩니다 : **sf project deploy start — 로컬 /Git → 오그 ( 배포 ):** 개발의 기본 방향 . AI 코딩 결과나 git pull 로 받은 변경 등 로컬 소스를 내 개발 오그에 반영할 때 . → **git pull 직후엔 보통 이걸 실행 ** 합니다 . **sf project retrieve start — 오그 → 로컬 ( 회수 ):** 오그에서 직접 만든 변경을 로컬 소스로 가져올 때 . 예 ) Setup 의 클릭 / 선언적 변경 ( 오브젝트 · 필드 ·Flow 등 ) 을 했을 때 , 또는 하나의 개발 환경을 여러 명이 공유해 다른 사람이 오그를 바꿨을 때 . 개발자마다 자기 환경을 쓰고 로컬 ( 코드 ) 에서만 작업한다면 retrieve 는 거의 필요 없습니다 . ( 위 " 직접 오그 변경 / 공유 환경 " 경우에만 ) ⇒ 정리 : 로컬 코드 최신화 → deploy start 로 내 오그에 반영이 기본 . retrieve 는 " 오그에서 직 접 바꾼 것을 코드로 되가져올 때 " 만 . Step 9.3 — Claude 로 개발 (AI 코딩 ) (Cheatsheet STEP 9) 작업 성격에 맞는 개발 에이전트 사용 : ** 오브젝트 /Apex = backend_developer**, **LWC/ 화면 = frontend_developer**. ( 아래는 WI-1.001 오브젝트 → backend_developer 예시 ) 이작업은 .claude/agents/ 의 backend_developer 에이전트로 진행해줘 . ( 해당 Workitem md 파일의 내용을 붙여넣음 ) Step 9.4 — Scratch Org(DEV) 로 배포 & 확인 # 로컬 메타데이터를 DH-DEV 로 배포 sf project deploy start # Object Manager 에서 Property__c 확인 sf org open -o DH-DEV (WI-1.003 부터 ) Apex 컨트롤러가 생기면 — 개발자 로컬 수동 점검 ( 커밋 전 사전 확인 ): sf apex run test --test-level RunLocalTests --code-coverage --result-format human sf code-analyzer run --workspace . --view table 위 sf apex run test 는 CLI 로 직접 돌리는 로컬 / 수동 점검입니다 ( 커밋 전 사전 확인용 ). DevOps Center 의 자동 테스트 (DevOps Testing) 는 별개이며 커밋 이후 이벤트에 실행됩니다 — 아래 Step 9.6 비교 박스 참조 . Step 9.5 — 변경 추적 & Commit (DX Inspector) 1. DH-DEV Scratch Org 화면에서 조직 이름 옆 DX Inspector 아이콘 → Change Management 탭 2. ( 최초 1 회 ) DevOps Center 로그인 : DX Inspector 를 처음 쓰면 **Sign in to DevOps Center** 클릭 → DevOps Center 가 있는 Hub(DE) 조직에 로그인 · 인가 (Authorize) 합니다 . ( 조직당 1 회 , 이후 생략 ) 3. 변경된 메타데이터가 실시간 목록으로 표시 → 연결된 DevOps Center 에서 WI-1.001 선택 4. 항목 선택 → Commit Comment( 예 : feat: WI-1.001 Property object & fields) → Commit DevOps Center 가 Feature Branch 에 커밋 · 푸시 . Step 9.6 — Tests 탭 동기화 & 단계 배정 ( 테스트가 생긴 시점 · 최초 1 회 ) ★ 여기가 Lab 4.6 에서 "0 개라 비워뒀던 " Test Suite 배정을 완료하는 시점입니다 . Apex 단위 테스트 ( 와Flow) 가 개발 · 배포 · 커밋되어 이제 동기화하면 Test Suite 가 생성됩니다 . ( 이 배정은 테스트가 처음 생겼을 때 1 회 설정 → 이후 테스트가 추가될 때마다 재 Sync) 테스트가 " 언제 " 실행되나 — 9.4/9.5 와 비교 (DEV 는 Commit 후 실행 ): 무엇언제비고 로컬 수동 테스트 (sf apex run test, Step 9.4) Commit 전개발자 자체 점검 ( 선택 · 권장 ). CLI 로 직접 실행 DevOps Testing — DEV (Review 이벤트 ) Commit 후 → Mark as In Review 시 자동 (Lab 11) 리뷰로 전환 (In Review) 될 때 실행 . 즉 DEV 자 동 테스트는 커밋 전이 아니라 커밋 후 ( 리뷰 전 환 시점 ) 입니다 DevOps Testing — SIT/UAT (Pre Promotion) 다음 단계로 Promote 직 전 자동 (Lab 12)검증 통과까지 Promote 차단 정리 : DEV 의 자동 테스트는 Commit 후 ( 리뷰 생성 시 ) 돌고 , Commit 전에는 개발자가 sf apex run test 로 수동 점검합니다 . ( 둘은 별개 ) 1. 다시 Sync — 파이프라인 → **Tests 탭 ** → **Sync Test Providers** → Apex Unit Tests / Flow Tests 체크 → **Synchronize**. 이제 Test Suites 개수가 채워지는지 확인 ( 예 : Apex Unit Tests N, Flow Tests N). ( 자세히 : Step 4.6.2) Test Suite 는 환경별이므로 , 테스트가 배포된 환경 ( 여기서는 DEV) 기준으로 동기화됩니다 . 2. 단계별 Test Suite 배정 — 각 단계 컬럼의 **Add** → Event Type 선택 → Suite 체크 → **Add** ( 자세히 : Step 4.6.3): 단계 Event Type Development(DEV) **Review** (Work Item Review 생성 시 실행 ) SIT **Pre-Promotion** ( 다음 단계 Promote 전 실행 ) UAT **Pre-Promotion** ( 다음 단계 Promote 전 실행 ) 3. 배정 후에는 Lab 11(Review 생성 시 )·Lab 12(Promote 직전 ) 에 이 테스트가 자동 실행되어 품질 게이트로 동작합니다 . SIT·UAT 는 아직 코드가 없어도 지금 배정 가능 : 단계 배정은 " 이 단계의 Review/Promote 이벤트 때 이 Suite 를 실행해라 " 라는 파이프라인 설정이라 , SIT/UAT 가 빈 상태여도 미리 배정해 둘 수 있습니다 . ( 전제는 Suite 가 Sync 되어 목록에 존재할 것 — 코드가 그 환경에 있어야 하는 게 아님 .) 실제 실행은 work item 이 그 단계에 도달 /Promote 될 때 일어납니다 . Code Analyzer 는 소스 정적분석 기반이라 테스트 클래스가 없어도 동작합니다 (Suite 로 배정 가능 ). Apex/Flow Suite 는 테스트가 추가될 때마다 다시 Sync 하면 갱신됩니다 . Step 9.7 — 완료 처리 ( 문서 ) — 테스트 통과 후 마지막에 CLAUDE.md 진행 규칙 : 로컬 Apex 테스트 (Step 9.4) 와 필요한 검증이 정상 통과한 뒤에만 Work Item 을 완 료로 표시합니다 . ( 실패가 있으면 해결 전 완료 금지 ) WI-1.001 문서의 통합 체크리스트와 PROJECT-PLAN/PHASE-PLAN 의 Status 를 [X] 로 갱신 . 나머지 WI-1.002 ~ 1.005 도 선행 순서대로 Step 9.1~9.5 → 9.7 을 반복합니다 . (Step 9.6 의 Test Suite 배정은 테스트가 처음 생겼을 때 1 회 , 이후 새 테스트가 추가되면 재 Sync 만 수행 ) Lab 9 완료 기준 : WI 개발 ·DEV 배포 · 로컬 테스트 통과 ·DX Inspector 커밋 + ( 테스트 생성 후 ) Tests 탭 Sync→ 단계 배정 (DEV=Review / SIT·UAT=Pre-Promotion) → 마지막에 문서 Status 갱신 . Lab 10. Playwright E2E 테스트 ( 테스터 수행 ) ★ QA/ 테스터 역할 . Phase 0 인수기준 ( 행해 검증합니다 . AC-nnn) 을 Playwright UI 기능 테스트로 구현하고 테스터가 직접 실 이 Lab 에서 하는 일 ( 큰 그림 먼저 ) E2E(End-to-End) 테스트 = 실제 브라우저로 사람처럼 화면을 클릭 · 입력해 , 앱이 인수기준 (AC) 대로 동작하 는지 자동 검증하는 것 . Playwright = Microsoft 의 브라우저 자동화 도구 . 우리는 이걸로 Salesforce Lightning 화면 (LWC) 을 띄워 테스트합니다 . 흐름 : ① Playwright 설치 · 설정 → ② Salesforce 로그인 세션 저장 → ③ AC 를 테스트 코드 ( *.spec.ts) 로 변환 → ④ 테스터가 실행하고 리포트 확인 . DevOps Center 내장 테스트 (Apex/Flow, Lab 9.6) 와 별개의 UI 검증 계층입니다 ( 상호 보완 ). 사전 : Lab 9 에서 화면 (LWC) 이 DH-DEV 에 배포돼 있어야 테스트할 대상이 존재합니다 . Step 10.1 — Playwright 설치 & 설정 무엇 : 프로젝트에 Playwright 와 테스트용 브라우저를 설치하고 , 공통 설정 파일을 만듭니다 . dreamhouse-lite 폴더 ( 프로젝트 루트 ) 에서 : npm init -y # package.json 없으면 생성 ( 있으면 건너뜀 ) npm install -D @playwright/test # Playwright 테스트 러너 설치 ( 개발 의존성 ) npx playwright install chromium # 테스트용 Chromium 브라우저 다운로드 처음 한 번만 설치하면 됩니다 . (Windows 는 chromium 만 ; Linux/CI 는 OS 라이브러리까지 받는 --with deps chromium) playwright.config.ts 파일을 프로젝트 루트에 만들고 아래처럼 둡니다 ( 각 줄 의미는 주석 참고 ): import { defineConfig } from '@playwright/test'; export default defineConfig({ testDir: './tests/e2e', // 테스트 (spec) 파일 위치 timeout: 60_000, // 테스트 1 건 제한시간 (ms) — Salesforce 는 느릴 수 있어 넉넉히 use: { baseURL: process.env.SF_INSTANCE_URL, // 테스트 대상 org 주소 ( 환경변수로 주입 → DEV/SIT/UAT 전환 ) storageState: 'tests/e2e/.auth/state.json', // Step 10.2 에서 저장할 " 로그인 상태 "( 매번 로그인 안 하려고 ) screenshot: 'only-on-failure', // 실패 시 스크린샷 자동 저장 trace: 'on-first-retry', // 실패 재시도 시 추적 (trace) 기록 → 원인 분석용 }, reporter: [['html', { outputFolder: 'playwright-report' }]], // 보기 좋은 HTML 리포트 }); Step 10.2 — Salesforce 로그인 세션 저장 (storageState) 왜 필요한가 : Salesforce 화면은 로그인해야 보입니다 . 테스트마다 로그인하면 느리고 불안정하니 , 한 번 로그인한 세션을 파일 (state.json) 로 저장해 모든 테스트가 재사용합니다 . 방법 : sf CLI 로 받은 세션 토큰으로 frontdoor URL( 즉시 로그인 링크 ) 에 접속 → 그 로그인 상태를 저장합니다 . tests/e2e/global-setup.mjs 파일을 만듭니다 : import { execSync } from 'node:child_process'; import { chromium } from '@playwright/test'; // 1) 대상 org( 기본 DH-DEV) 의 instanceUrl + accessToken 가져오기 const org = process.env.SF_TARGET_ORG ?? 'DH-DEV'; const info = JSON.parse(execSync(`sf org display -o ${org} --json`)).result; // 2) frontdoor.jsp 로 즉시 로그인 → 로그인 상태를 state.json 으로 저장 const browser = await chromium.launch(); const page = await browser.newPage(); await page.goto(`${info.instanceUrl}/secur/frontdoor.jsp?sid=${info.accessToken}`); await page.context().storageState({ path: 'tests/e2e/.auth/state.json' }); await browser.close(); console.log(' 로그인 세션 저장 완료 :', info.instanceUrl); 실행 : node tests/e2e/global-setup.mjs # 실행하면 tests/e2e/.auth/state.json 이 생성됨 주의 accessToken 은 민감정보입니다 . state.json 은 커밋 금지 → .gitignore 에 tests/e2e/.auth/ 를 추가하세요 . 세션 토큰은 org 마다 다르고 만료됩니다 . 다른 환경 (SIT/UAT) 으로 바꾸거나 한참 뒤 다시 테스트할 때는 SF_TARGET_ORG 를 바꿔 global-setup 을 다시 실행해 세션을 갱신합니다 . Step 10.3 — AC → spec 변환 (Cheatsheet STEP 10 · test_engineer 에이전트 ) 무엇 : Phase 0 의 인수기준 (AC-nnn, Given/When/Then) 을 Playwright 테스트 코드로 1:1 옮깁니다 . 직접 짜기보다**test_engineer 에이전트 ** 에게 맡깁니다 . [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md) 의 STEP 10 프롬프트를 활용합니다 . 단 , 본 실습은 [3] GitHub Actions(CI) 단계는 제외 — [1] Playwright 설치 · 설정 ·[2] AC→spec 변환 만 수행 ( 실행은 테스터 수동 , Step 10.4). 이 작업은 .claude/agents/ 의 test_engineer 에이전트로 진행해줘 . ( 이어서 Cheatsheet STEP 10 프롬프트 본문 붙여넣기 — 단 [3] GitHub Actions(CI) 단계는 제외 ) [ 보완 지시 ]- docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md 의 AC-nnn(Given/When/Then) → tests/e2e/WI-1.nnn-.spec.ts 로- 각 test 주석에 // AC-nnn / REQ-nnn / WI-1.nnn 추적 태그 ( 나중에 어떤 AC 를 검증하는지 추적 )- 선택자는 data-* 속성 / 접근성 역할 (getByRole/getByLabel) 우선 . 경계 / 예외 (negative) 시나리오 포함 .- 대상 예 : 매물 탐색 화면 (S1) — 가격 필터 입력 시 카드 목록이 실시간 갱신되는지 . 생성된 spec 예시 — tests/e2e/WI-1.004-search-filter.spec.ts ( 각 줄이 무슨 뜻인지 주석으로 ): import { test, expect } from '@playwright/test'; // AC-012 / REQ-003 / WI-1.004 : 가격 범위 필터링 (← 어떤 인수기준을 검증하는지 ) test(' 가격 상한 입력 시 해당 매물만 카드로 표시 ', async ({ page }) => { await page.goto('/lightning/n/Property_Explorer'); // (When) 매물 탐색 화면 열기 await page.getByLabel(' 최대 가격 ').fill('500000'); // (When) 최대 가격에 500000 입력 await expect(page.getByTestId('property-card')) // (Then) 카드 개수가 .toHaveCount(3); // 기대값과 같은지 확인 }); 선택자 (Selector) 팁 — 매우 중요 : 테스트가 화면 요소를 안정적으로 찾으려면 LWC 에 **data testid="property-card"** 같은 고정 식별자가 있어야 합니다 ( 없으면 화면이 조금만 바뀌어도 테스트가 깨짐 ). 없으면 개발 (Lab 9) 시 추가하거나 , getByRole/getByLabel( 접근성 라벨 ) 같은 안정적 선택자를 사용 하세요 . 화면 URL(/lightning/n/Property_Explorer) 의 Property_Explorer 는 실제 App/Tab API 이름으로 맞춰야 합니다 (App Launcher 에서 만든 탭 이름 확인 ). Step 10.4 — 테스터가 실행 & 결과 기록 테스터 (= 본인 ) 가 각 환경에서 Playwright 를 실행해 AC 충족 여부를 확인합니다 . (CI 자동화 없음 — 수동 실행 ) (1) DEV 에서 1 차 실행 : # 대상 org $env:SF_TARGET_ORG = "DH-DEV" # 로그인 세션 저장 ( 처음 / 만료 시 ) node tests/e2e/global-setup.mjs\ # baseURL 주입 $env:SF_INSTANCE_URL = (sf org display -o DH-DEV --json ¦ ConvertFrom-Json).result.instanceUrl # 전체 테스트 실행 npx playwright test # 결과 리포트 ( 브라우저 ) 로 열기 npx playwright show-report 처음 만들 때 유용한 모드 ( 친절 ): # 브라우저 창을 띄워 동작을 눈으로 보며 실행 npx playwright test --headed # UI 모드 — 테스트를 골라 실행 / 디버그 ( 초보자 추천 ) npx playwright test --ui # 특정 파일만 실행 npx playwright test WI-1.004-search-filter.spec.ts (2) 결과 읽기 : show-report 화면에서 초록 = 통과 / 빨강 = 실패 . 실패 항목을 클릭하면 스크린샷 ·trace( 단계별 재생 ) 로 원인을 봅니다 . 실패는 대응 AC-nnn 과 함께 개발자 (= 본인 ) 에게 피드백 → 코드 수정 → 재실행 . (3) 다른 환경에서 재실행 : SIT/UAT 는 org 만 바꿔 똑같이 실행합니다 ( 세션도 그 org 로 다시 저장 ). — 실제로는Lab 12 에서 SIT/UAT 배포 후 수행 : $env:SF_TARGET_ORG = "DH-SIT" node tests/e2e/global-setup.mjs $env:SF_INSTANCE_URL = (sf org display -o DH-SIT --json ¦ ConvertFrom-Json).result.instanceUrl npx playwright test (4) 산출물 커밋 ( 워크플로 파일 없음 — state.json 은 제외 ): git add tests playwright.config.ts package.json ; git commit -m "test: Playwright E2E specs (AC 기반 , 테 git push 테스트 결과 표 예시 ( 테스터가 기록 → 산출물 docs/DELIVERABLES.md 에 링크 ): AC-ID 시나리오환경결과비고 AC-012 가격 상한 필터 DEV AC-012 가격 상한 필터 SIT AC-015 빈 결과 안내 DEV → 메시지 누락 → 수정 후 통과 E2E 자주 막히는 점 (Troubleshooting) 증상원인 · 조치 로그인 안 됨 / 빈 화면 · 로그인 페이지 세션 만료 / 다른 org → **global-setup 재실행 **(SF_TARGET_ORG 확인 ). sf org open -o DH-DEV 로 접근되는지 먼저 확인 baseURL 관련 오류 / 주 소 이상 SF_INSTANCE_URL 미설정 → (sf org display … ).result.instanceUrl 로 다시 주입 요소를 못 찾음 (timeout)선택자 불안정 → LWC 에 **data-testid** 추가 / getByRole·getByLabel 사용 , 로 딩 대기 (await expect(...).toBeVisible()) 화면 URL 404 /lightning/n/ 의 Tab API 이름이 실제와 다름 → App Launcher 에서 확 인 느려서 timeout playwright.config.ts 의 timeout 상향 , 네트워크 / 조직 응답 확인 Lab 10 완료 기준 : Playwright 설치 · 세션 저장 + AC→spec 변환 + 테스터가 DEV 에서 실행 · 통과 + 스펙 커밋 · 결과 표 기록 . Lab 11. Code Review & Approval ( 셀프 PR) 1 인 실습이므로 Developer 가 만든 변경을 본인이 리뷰어 (RM) 관점으로 검토합니다 . 이 Lab 에서 하는 일 ( 큰 그림 먼저 ) 개발이 끝난 Work Item 을 리뷰 → 머지 → 프로모트 준비 상태로 끌어올립니다 . DevOps Center 는 워크아이템 좌측 Work Item Status 패널의 버튼으로 단계를 전환합니다 . In Review 로 바 꾸면 GitHub 에 PR(Pull Request) 이 자동 생성됩니다 . 상태 흐름 : In Progress → **Mark as In Review**(PR 생성 ·DEV 테스트 자동 실행 ) → 셀프 리뷰 · 머지 → **Mark as Ready to Promote** → (Lab 12 에서 프로모트 ) 1 인 실습이라 개발자 = 리뷰어를 본인이 겸합니다 (" 셀프 PR"). 실제 팀에서는 다른 RM/ 리뷰어가 검토합니다 . 전제 : Step 9.5 에서 변경을 커밋해 두었어야 합니다 ( 커밋이 없으면 리뷰할 내용이 없음 ). Step 11.1 — 리뷰로 전환 ( Mark as In Review) 1. DevOps Center → Work Items → WI-1.001 열기 → 좌측 Work Item Status 패널에서 현재 상태가 In Progress 인지 확인 . 2. 같은 패널의 **Mark as In Review** 버튼 클릭 . 이때 일어나는 일 : 상태가 In Review 로 전환됩니다 . GitHub 에 이 Work Item 의 Pull Request(Change Request) 가 자동 생성됩니다 (Feature Branch → 상위 단 계브랜치 대상 ). DEV 단계에 배정한 Review 이벤트 Test Suite(Step 9.6) 가 자동 실행됩니다 . 3. Details / Change List 에서 View Change Request( 또는 PR 링크 ) 를 눌러 GitHub PR 을 엽니다 . 별도 "Create Review" 버튼은 없습니다 — 상태 패널 버튼으로 전환하는 방식입니다 . Step 11.2 — 셀프 리뷰 & 머지 (Cheatsheet STEP 11) " 셀프 PR" — 1 인 실습에선 만든 사람이 곧 리뷰어입니다 . 그래도 실제 리뷰처럼 꼼꼼히 봅니다 . 1. GitHub PR 의 Files changed 탭에서 변경된 메타데이터 / 코드를 확인합니다 . **code_reviewer 에이전트 ** 로 셀프 리뷰 ( 권장 ): 이작업은 .claude/agents/ 의 code_reviewer 에이전트로 진행해줘 . 이 PR 의 변경 (force-app) 을 품질 · 보안 ·Governor Limits 관점에서 리뷰하고 개선점을 알려줘 . 2. 검증 결과 4 가지를 함께 확인 : ① Lab 10 Playwright E2E 결과 ( 테스터 실행 ) · ② Apex 단위 테스트 (Step 9.4) · ③ Code Analyzer 정적 분석 · ④ ( 배정 시 ) DEV Review 테스트 (Step 11.1 에서 자동 실행 ) 3. 문제 없으면 GitHub 에서 **Merge pull request** → Confirm merge. 솔로 저장소는 본인 PR 을 "Approve" 는 못 해도 머지는 가능합니다 ( 브랜치 보호 미설정 시 ). 리뷰 코멘트 로점검 기록을 남기세요 . 수정이 필요하면 코드를 고쳐 다시 커밋 (Step 9.5) → PR 이 자동 갱신 → 다시 검토 . Step 11.3 — 프로모트 준비 ( Ready to Promote) 1. 먼저 Work Item Status 패널에서 Quality Gate Result 가 passed 인지 확인합니다 (Step 11.1 의 DEV Review 테스트 결과 ). failed 이면 **Mark as Ready to Promote 가 차단 ** 됩니다 . 원인 수정 · 재커밋 (Step 9.5) 하거나 , 같은 패 널의 **Run Tests** 로 테스트만 다시 돌려 통과시킨 뒤 진행하세요 . 2. 리뷰 · 머지가 끝나고 게이트가 통과되면 좌측 Work Item Status 패널의 버튼을 클릭 → 상태가 Ready to Promote 로 전환됩니다 . **Mark as Ready to Promote** GitHub 에서 PR 을 머지하면 상태가 자동으로 Ready to Promote 로 전환되기도 합니다 ( 머지하지 않았을 때만 수동으로 표시 ). 3. 이 상태가 되면 Pipeline → Stages 화면의 Approved Work Items 목록에 나타나 , Lab 12 에서 프로모트할 수있습니다 . 나머지 Work Item(WI-1.002 ~ 1.005) 도 각각 Lab 9( 개발 · 커밋 ) → Lab 11(In Review → 머지 → Ready to Promote) 을 거칩니다 . ( 선행 순서 유지 ) 자주 막히는 점 (Lab 11) 증상 Mark as In Review 눌러도 PR 이 안 생 김 Mark as In Review 버튼이 안 보임 / 비 활성 GitHub 에서 Merge 버튼 비활성 원인 · 조치 커밋 (Step 9.5) 이 안 됐거나 변경이 없음 → DX Inspector 로 커밋 후 다시 전환 상태가 In Progress 인지 · 커밋이 있는지 확인 머지 충돌 또는 필수 체크 미통과 → 충돌 해결 (Lab 12 참고 ) 후 재시 도 Ready to Promote 후 Approved 목록에 없음 Lab 11 완료 기준 : 파이프라인 Active 여부 · 새로고침 확인 Mark as In Review(PR 자동 생성 ) → 셀프 리뷰 ·E2E/ 테스트 결과 확인 · 머지 → Ready to Promote(Approved Work Items 표시 ). Lab 12. Promote & Deploy (SIT → UAT → PROD) RM( 릴리스 매니저 ) 역할 . 모든 WI 가 Ready to Promote(Lab 11) 된 뒤 진행 . SIT= 통합 테스트 , UAT= 수용 테스트 , PROD= 릴리스 . 이 Lab 에서 하는 일 ( 큰 그림 먼저 ) ) 프로모트 (Promote) = 승인된 (Ready to Promote) Work Item 을 파이프라인 단계를 따라 위로 이동시키는 것 . DEV → SIT → UAT → PROD 순 . 각단계로 Promote 할 때 , 그 단계에 배정한 Pre-Promotion 테스트 (Step 9.6) 가 자동 실행되어 통과해야 넘어 갑니다 ( 품질 게이트 ). 실패하면 프로모션이 차단됩니다 . 검증 2 겹 : ① DevOps Testing(Apex/Flow/Code Analyzer) 자동 · 차단형 + ② Playwright E2E 테스터 수동 회귀 . PROD 는 파이프라인의 마지막 · 최고위험 단계 : Pre-Promotion 품질 게이트가 가장 엄격하게 적용됩니다 . ( ※ validate-only/Quick Deploy 2 단계는 관리형 패키지 전용으로 Next Gen 에는 없음 — 표준 Promote 로 릴리 스 작업 위치 : DevOps Center → DreamHouse Lite → Pipeline → Stages 화면 . Step 12.1 — SIT 로 프로모트 (Integration · 통합 테스트 ) 1. Pipeline → Stages 화면에서 Approved Work Items(Ready to Promote 된 항목들 ) 를 확인합니다 . 2. SIT 로 올릴 Work Item 을 체크 → **Promote Selected** 클릭 . 3. ( 최초 1 회 ) SIT 환경 로그인 : Integration(SIT) 환경 = DH-SIT 로그인 → Allow. 4. Promotion Options 확인 → **Promote**: 5. Changes: 보통 "Changes not in Integration's branch"(SIT 에 아직 없는 변경만 ) Apex Test: Default Pre-Promotion 자동 테스트 : Promote 를 누르면 SIT 에 배정한 Test Suite(Step 9.6) 가 자동 실행됩니다 . 통과해야 프로모션 완료 , 품질 게이트 실패 시 차단 . 진행 / 결과는 **Tests 탭 ** 또는 Activity History 에서 확인 . 실패하면 원인 수정 → 재커밋 (Lab 9.5) → 다시 Promote. ( 테스트 미배정 /Suite 0 이면 이 자동 검증 없이 진 행 — Step 9.6) 6. SIT 에서 통합 테스트 : sf org open -o DH-SIT 또는 Open Environment 로 SIT 를 열어 모듈 간 동작을 확 인하고 , Playwright 를 SIT 대상으로 재실행 ( 테스터 수동 ): $env:SF_TARGET_ORG = "DH-SIT" # SIT 세션 저장 ( 처음 / 만료 시 ) node tests/e2e/global-setup.mjs $env:SF_INSTANCE_URL = (sf org display -o DH-SIT --json ¦ ConvertFrom-Json).result.instanceUrl npx playwright test 머지 충돌이 나면 : Step 4.5 에서 Agentforce Vibes Org 를 설정했으면 로해결 , 미설정이면 로컬에서 수동 병합 ( git) 후 재프로모트합니다 . **Resolve with Agentforce** Step 12.2 — UAT 로 프로모트 ( 수용 테스트 ) 1. SIT 검증이 끝난 Work Item 을 **UAT 단계로 Promote Selected**. 2. ( 최초 1 회 ) UAT 환경 로그인 = DH-UAT → Allow → **Promote**. 3. Pre-Promotion 자동 테스트 : UAT 에 배정한 Test Suite(Step 9.6) 가 자동 실행되고 , 통과해야 UAT 로 승 격됩니다 ( 실패 시 차단 ). 결과는 **Tests 탭 / Activity History**. 4. UAT 에서 수용 테스트 ( 고객 · 사용자 관점 ): sf org open -o DH-UAT 또는 Open Environment 로 UAT 를 열 어부록 D 기능 /UI 체크리스트로 점검 + Playwright 를 UAT 대상으로 재실행 : $env:SF_TARGET_ORG = "DH-UAT" node tests/e2e/global-setup.mjs npx playwright test $env:SF_INSTANCE_URL = (sf org display -o DH-UAT --json ¦ ConvertFrom-Json).result.instanceUrl 5. 미충족 · 개선 항목은 고객 피드백으로 정리 → Lab 13.4 / Cheatsheet STEP 7 의 세 번째 프롬프트 로 문서 · 코 드에 반영 ( 반복 ). Step 12.3 — PROD 릴리스 (Production 으로 Promote) UAT 수용 검증이 끝난 Work Item 을 Production 단계로 Promote 해 릴리스합니다 . PROD = Hub(DE) 조 직 . Production 은 파이프라인의 마지막 · 최고위험 단계이므로 Pre-Promotion 품질 게이트가 가장 엄격하게 적용됩니다 . 참고 : validate-only( 검증 전용 ) 배포 + Quick Deploy 2 단계 방식은 DevOps Center 관리형 패키지(Managed Package) 에서만 제공됩니다 ( 공식 가이드 명시 ). Next Generation DevOps Center 에서는 지원 되지 않으며 , 아래 표준 Promote 절차로 릴리스합니다 . 1. UAT 검증이 끝난 Work Item 을 선택 → **Promote Selected** → Production 단계로 Promote. 2. ( 최초 1 회 ) Production 환경 로그인 = Hub(DE) 조직 ( 관리자 계정 ) → Allow. 3. Promotion Options 확인 → **Promote**: Changes: "Changes not in Production's branch"( 권장 ) Apex Test: **Run all tests** 권장 (Production 에서는 Default 도 모든 local 테스트를 실행 — 커버리지75%↑· 전체 통과 필요 ) 4. Pre-Promotion 자동 테스트 : Production 에 배정한 Test Suite 가 자동 실행되고 , 품질 게이트를 통과해야 배포가 완료됩니다 ( 실패 시 차단 ). 결과는 **Tests 탭 / Activity History**. 5. **Open Environment**(Hub/PROD) 에서 매물 앱이 최종적으로 잘 뜨는지 스모크 테스트 ( 핵심 흐름 빠른 점 검 ). 자주 막히는 점 (Lab 12) 증상원인 · 조치 Promote 버튼 비활성 / 실패파이프라인 Active·WI Ready to Promote 인지 · 메타데이터 충돌 확인 Pre-Promotion 테스트 실패로 차단 **Tests 탭 /Activity History** 에서 원인 확인 → 코드 수정 · 재커밋 (Lab 9.5)· 재프로모트 머지 충돌 Resolve with Agentforce(4.5 설정 시 ) 또는 수동 병합 후 재프로모트 validate-only / Quick Deploy 메뉴가 안 보임 Next Gen 에는 없음 ( 관리형 패키지 전용 ) → 표준 Promote 절차로 진행 환경 로그인 / 연결 실패 sf org open -o DH-XXX 로 접근 확인 · 비밀번호 재생성 (sf org generate password) Lab 12 완료 기준 : SIT 통합 + UAT 수용 ·E2E 검증 (Pre-Promotion 자동 테스트 통과 ) + PROD Promote 릴리 스 성공 + 스모크 테스트 . Lab 13. 산출물 정리 & 마무리 프로젝트 산출물을 정리 · 패키징하고 추적성을 확인합니다 . Step 13.1 — 산출물 인덱스 작성 (Cheatsheet STEP 12) docs/DELIVERABLES.md 를 만들어 산출물 목록을 정리합니다 (documentation_writer 에이전트 ). 이 작업은 .claude/agents/ 의 documentation_writer 에이전트로 진행해줘 . 저장소의 산출물을 docs/DELIVERABLES.md 로 정리해줘 — 각 항목에 경로 · 설명 · 상태 ( 완료 / 진행 ). 그리고 추적성 매트릭스 (REQ-nnn → AC-nnn → WI-1.nnn → tests/e2e/*.spec.ts → 테스터 실행 결과 ) 를 표로 생성해줘 . 산출물경로 요구사항 docs/REQUIREMENT.md Phase 0 — FIT/GAP/NUD docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md Phase 0 — 인수기준 (AC) docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md 프로젝트 계획 docs/PROJECT-PLAN.md 단계 계획 docs/phases/PHASE-PLAN-01.md 워크아이템 docs/work-items/WI-1.*.md 목업 산출물 docs/mockup/* 소스 코드 force-app/** E2E 테스트 ( 스펙 ) tests/e2e/*.spec.ts, playwright.config.ts 테스트 결과 리포트 playwright-report/ ( 테스터 실행 ) + 결과 표 추적성 매트릭스 docs/DELIVERABLES.md 릴리스 DevOps Center v1.0-sprint1 Step 13.2 — 추적성 검증 REQ → AC → WI → spec → 테스터 실행 결과 사슬이 끊김 없이 연결되는지 docs/DELIVERABLES.md 매 트릭스로 확인 . 부록 D 체크리스트로 기능 /UI 를 최종 점검 ( 미충족은 STEP 7 의 세 번째 프롬프트로 ENHANCE/ADD). Step 13.3 — 릴리스 태그 & 회고 & 정리 git tag v1.0-sprint1 ; git push origin v1.0-sprint1 회고 ( 잘된 점 / 막힌 점 / 개선 ) 정리 . Scratch Org 정리 ( 학습 종료 시 ): sf org delete scratch -o DH-DEV --no-prompt sf org delete scratch -o DH-SIT --no-prompt sf org delete scratch -o DH-UAT --no-prompt Step 13.4 — ( 선택 ) 피드백 반복 사이클 부록 D 점검 결과를 고객 피드백으로 간주해 [Cheatsheet_for_ProjectManager.md] (Cheatsheet_for_ProjectManager.md) STEP 7 의 세 번째 프롬프트로 문서를 갱신 ( 코드네임 유지 ) 하고 , 갱신된 WI 를 Lab 8~12 로 재개발하면 한 사이클이 완성됩니다 . Lab 13 완료 기준 : DELIVERABLES.md( 추적성 매트릭스 ) + 릴리스 태그 + 정리 . 부록 A. 자주 막히는 지점 (Troubleshooting) 증상조치 DevOps Center 토글이 안 보임 Hub(DE/Production) 인지 확인 (Scratch/Sandbox 불가 ) · SysAdmin/DevOps Center Admin 권한 GitHub 저장소가 안 보임 Connect to Version Control 재인증 · 조직 소유 repo 는 OAuth 승인 환경 연결 ( 로그인 ) 실패 sf org generate password 재생성 · sf org open 접근 확인 · Instance URL 정 확히 Scratch Org 만료 / 한도 (3 개 ) 새로 생성 (-d 30) 후 환경 재연결 · 안 쓰는 오그 sf org delete scratch 변경사항이 DX Inspector 에 안 보임 올바른 DEV 오그 · Source Tracking · 새로고침 · 올바른 Work Item 연결 Playwright 로그인 실패 / 빈 화면 global-setup 의 frontdoor sid 만료 → 재생성 · SF_INSTANCE_URL 정확히 · 헤 드리스 타임아웃 ↑ Playwright 가 카드 / 요소를 못 찾음 컴포넌트에 안정적 data-testid 부여 · 로딩 완료 대기 (await expect(...).toBeVisible()) · 선택자 점검 Promote 실패파이프라인 Active · WI Ready to Promote · 메타데이터 충돌 (Agentforce) Pre-Promotion 테스트 실패 로 Promote 차단 **Tests 탭 /Activity History** 에서 원인 확인 → 수정 · 재커밋 (9.5)· 재프로모트(validate-only/Quick Deploy 는 Next Gen 미지원 ) 부록 B. CLI 빠른 참조 git clone https://github.com//dreamhouse-lite.git # 최초 1 회 ( 프로젝트 베이스 ) git checkout main ; git pull # ★ 작업 시작 전 항상 최신화 sf org login web --set-default-dev-hub -a DH-HUB # Dev Hub 인증 sf org create scratch -f config/project-scratch-def.json -a DH-DEV --duration-days 30 --set-default sf org generate password -o DH-DEV # 환경 연결용 비번 sf org open -o DH-DEV sf project deploy start # 로컬 → 오그 배포 sf apex run test -l RunLocalTests -c -r human # Apex 테스트 + 커버리지 sf code-analyzer run --view table # 정적분석 npx playwright test # E2E 테스트 git fetch origin ; git checkout WI-1.001 # Feature Branch 부록 C. 1 인 진행 체크리스트 환경 ☐ DE 가입 ·Dev Hub On·CLI 인증 ☐ 저장소 clone + DX 프로젝트 push(main) ☐ ( 작업 전 항상 git pull) 설정 ☐ DevOps Center Enabled ☐ 권한 세트 4 종 ☐ GitHub 연결 오그 ☐ DH-DEV/SIT/UAT 3 개 생성 · 비번 ( 활성 3 개 = 한도 ) 파이프라인 ☐ Pipeline 생성 · 환경 (DEV/SIT/UAT/PROD)· 브랜치 (sit/uat/main)·Activate ☐ Project 연결 ☐ ( 선택 )Tests ☐ 목업 목업 문서 ·UI ☐ 협의 · 반복 ☐ 본 문서 반영 · 코드 병합 ☐ 실행 배포 ☐ WI 등록 산출물 ☐ REQUIREMENT ☐ Phase0(FIT/GAP/NUD·AC) ☐ PROJECT-PLAN( 선행 · 분류 ) ☐ PHASE-PLAN ☐ WI 5 종 ☐ ma 개발 ·DX Inspector 커밋 테스트 ☐ Playwright spec(AC 기반 ) ☐ 테스터 E2E 실행 (DEV/SIT/UAT)· 결과 기록 ☐ PR 검토 · 머지 ·Ready ☐ SIT( 통합 +E2E) ☐ UAT( 수용 +E2E) ☐ PROD(Promote 릴리스 ) 산출물정리 ☐ DELIVERABLES.md· 추적성 ☐ 릴리스 태그 ☐ Scratch Org 삭제 ) 부록 D. DreamHouse 기능 / UI 체크리스트 ( 피드백 · 수용 점검 용 사용법 : 완성된 앱 ( 목업 /SIT/PROD) 을 이 체크리스트로 ☐ / 채점 → 미충족 항목을 " 고객 피드백 " 으로 변 환 → STEP 7 의 세 번째 프롬프트 (DROP/ENHANCE/ADD) 로 문서 갱신 → 재개발 . 표기 : [P1] = Phase 1 기본 ( 실습 범위 ) · [S] = Stretch( 피드백으로 추가 권장 ). D.1 데이터 모델 — [ ] [P1] Property__c (WI-1.001) Property__c 커스텀 오브젝트 생성 [ ] [P1] Name( 텍스트 ) / Address__c / City__c / State__c( 텍스트 ) [ ] [P1] Price__c( 통화 ) [ ] [P1] Bedrooms__c / Bathrooms__c( 숫자 ) [ ] [P1] Picture_URL__c(URL) [ ] [P1] Status__c( 선택목록 : Available / Under Contract / Sold) [ ] [S] Description__c( 롱텍스트 ) / Date_Listed__c( 날짜 ) [ ] [S] Location( 지오로케이션 ) — 지도용 위 / 경도 D.2 매물 목록 / 타일 카드 (WI-1.002, WI-1.003) [ ] [P1] 매물이 카드 ( 타일 ) 형태로 목록 표시 [ ] [P1] 카드에 사진 (Picture_URL) 표시 [ ] [P1] 카드에 가격 ( 통화 형식 ) 표시 [ ] [P1] 카드에 주소 / 도시 표시 [ ] [P1] 카드에 침실 / 욕실 수 ( 아이콘 ) 표시 [ ] [P1] 빈 목록일 때 안내 메시지 [ ] [S] 카드에 상태 배지 (Available= 초록 / Sold= 회색 등 ) [ ] [S] 결과 건수 표시 / 페이지네이션 [ ] [S] 카드 클릭 시 상세로 이동 D.3 검색 / 필터 (WI-1.004) [ ] [P1] 키워드 ( 이름 / 도시 ) 검색 [ ] [P1] 가격 범위 필터 ( 슬라이더 또는 min/max) [ ] [P1] 침실 수 ( 최소 ) 필터 [ ] [P1] 필터 변경 시 목록 실시간 갱신 ( [ ] [S] 욕실 수 필터 / 상태 필터 [ ] [S] 필터 초기화 버튼 @wire + debounce) D.4 매물 상세 (WI-1.005) [ ] [P1] 상세 화면에 전체 필드 표시 [ ] [P1] 큰 사진 표시 [ ] [S] 이미지 캐러셀 / 위치 지도 / 유사 매물 D.5 앱 / 페이지 구성 & 네비게이션 (WI-1.005) [ ] [P1] Lightning App( 또는 App Page) 에 목록 · 검색 배치 [ ] [P1] 앱 네비게이션에서 접근 가능 [ ] [S] 매물 레코드 페이지 커스텀 컴포넌트 / 홈 위젯 D.6 데이터 / 품질 [ ] [P1] 샘플 매물 데이터 5~10 건 적재 [ ] [P1] Apex 컨트롤러 단위 테스트 ( 커버리지 75%↑) [ ] [P1] Code Analyzer High 이상 0 건 [ ] [P1] with sharing · CRUD/FLS 고려 [ ] [P1] Playwright E2E(AC 기반 ) 통과 [ ] [S] LWC Jest 테스트 D.7 UI / UX [ ] [P1] SLDS 일관된 스타일 / 로딩 스피너 / 에러 토스트 / 모바일 반응형 [ ] [S] 접근성 ( 라벨 · 대비 ) / 다국어 D.8 Stretch — 피드백으로 추가 권장 (ADD) [ ] [S] 매물 지도 보기 (lightning-map) · 중개인 ( D.9 체크리스트 → 피드백 변환 규칙 점검 결과 Broker__c) · 가격대 차트 · 즐겨찾기 변환 액션 [P1] 인데 미구현 / 부실 ENHANCE( 기존 WI 보강 ) [S] 신규 요청 예시 상태 배지 미표시 → ENHANCE WI-1.002 잘못됐거나 불필요 DROP( 취소선 + 사유 , ID 유지 ) 침실 필터 미사용 → DROP/ENHANCE WI-1.004 ADD( 다음 번호 WI-1.006~) 지도 보기 → ADD WI-1.006 → 변환한 결정사항으로 STEP 7 의 세 번째 프롬프트를 실행하고 , 갱신된 WI 를 Lab 8~12 로 재개발하면 한 사이클 이완성됩니다 . 관련 자료 동영상 가이드 : [Video_Script_Training_Lab.md](Video_Script_Training_Lab.md) — 본 교재 순서에 맞춘 촬영 스크립트 프롬프트 : [Cheatsheet_for_ProjectManager.md](Cheatsheet_for_ProjectManager.md)(STEP 1~13) · [Cheatsheet_for_DX_Developer.md](Cheatsheet_for_DX_Developer.md) 절차 상세 : [02 Setup](02-Salesforce_AI_DevOps_Center_Setup.md) · [03 StepByStep](03 Salesforce_AI_DevOps_Center_StepByStep.md) · Salesforce_AI_DevOps_Testing.md) 역할 가이드 : PM · RM · Developer · QA [04 DevOps Testing](04 [Setup_Developer_Environment.md](Setup_Developer_Environment.md) · 도구 설치 : Windows11.md](install-Windows11.md) [install 차세대 DevOps Center·DX Inspector·Agentforce·Code Analyzer v5(Beta) 등은 릴리스마다 UI/ 절차가 바뀔 수 있습니다 . Scratch Org 기반 파이프라인은 학습용이며 , 실제 운영은 Sandbox 를 사용하세요 . 문서 기준 : 2026 년 5 월 · Next Generation DevOps Center · Dev Hub + Scratch Org · Claude(.claude/agents) AI 코딩 · Playwright E2E · 1 인 핸즈온